ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Ставропольского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

* 1. Наименование проекта:

Комплексное развитие Кочубеевского муниципального района

* 1. Место реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта <1> | Вид населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кочубеевский муниципальный район | Кочубеевское | село |
| 2 | Кочубеевский муниципальный район | Ивановское | село |
| 3 | Кочубеевский муниципальный район | Георгиевская | станица |
| 4 | Кочубеевский муниципальный район | Усть-Невинский | хутор |
| 5 | Кочубеевский муниципальный район | Сотникова | хутор |

<1> - в случае реализации проекта на территории сельской агломерации, указывается наименование сельской агломерации и входящие в неё населенные пункты, на территории которых планируется реализации мероприятий проекта

* 1. Цель проекта – Комплексное развитие Кочубеевского муниципального района

*наименование территории реализации проекта*

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта *да/нет* | Фактическое значение на 01.01.2019 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | *ГП КРСТ* | до 80% к 2026 | да | 28040 | Достигнуто |
| 2 | повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта | *ГП КРСТ* | до 50% к 2026 | да | 62,58% | 62,58% |
| 3 | сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта | *ГП КРСТ* | 100% | да | 75 526 | 100% |
| 4 | обеспечение в границах территории реализации проекта доступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | *ВЦП СОСТ* | до 95% к 2026 | да | 218 чел | 100 % |
| 5 | обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | *ВЦП СОСТ* | до 70% к 2026 | да | 58,3 % | 70% |
| 6 | Обеспечение в границах территории реализации проекта доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | *ВЦП СОСТ* | до 55% к 2026 | да | 39,43% | 55 % |
| 7 | обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) | *ВЦП СОСТ* | до 100% к 2026 | да | 100% | 100 % |
| 8 | Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | *ВЦП СОСТ* | до 72% к 2026 | да | 100% | 100 % |
| 9 | обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой | *ВЦП СОСТ* | до 80% к 2026 | да | 85,71 % | 85,71 % |
| 10 | обеспечение доли жилищного фонда в границах территории реализации проекта канализацией | *ВЦП СОСТ* | до 65% к 2026 | нет | 14% | 14% |
| 11 | сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-акушерского пункта для населения, проживающего на территории реализации проекта | *ВЦП СОСТ* | до 6 км. к 2026 | да | 6 км. | 6 км. |
| 12 | сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории реализации проекта | *ВЦП СОСТ* | до 6 км. к 2026 | да | 6 км. | 6 км. |
| 13 | Создание новых рабочих мест | *ВЦП СОСТ* | ххх | да | ххх | 183 |
| 14 |  | *ГП суб. РФ/ Пр. МО* |  |  |  |  |

<1> - указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов, отраженных в графе 5 табличной формы раздела 11.3.

* 1. Участники проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Участники проекта | наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ответственные исполнители | Муниципальное учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края «Спортивный комплекс «Урожай», МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга", МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское, Дом культуры станица Георгиевская, х. Сотникова, х. Усть-Невинский. |
| 2 | Заявитель | Администрация Кочубеевского муниципального района |
| 3 | Инициаторы | Администрация Кочубеевского муниципального района, (предприятия района) |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта:<1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта | Тамбиева Ю.Р., главный специалист отдела учета финансов и  экономики управления сельского хозяйства  и охраны окружающей среды Администрации  Кочубеевского муниципального района  Ставропольского края. | +7 865 50 2 05 20  kochub-ush-buh150@mail.ru |
| 2 | Технический исполнитель по формированию паспорта проекта | Тамбиева Ю.Р., главный специалист отдела учета финансов и  экономики управления сельского хозяйства  и охраны окружающей среды Администрации  Кочубеевского муниципального района  Ставропольского края. | +7 865 50 2 05 20  kochub-ush-buh150@mail.ru |
| 3 | Ответственный за реализацию проекта в целом | Борзов О. А., первый заместитель главы Администрации  Кочубеевского муниципального района  Ставропольского края |  |
| 4 | Ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта <2> | Муниципальное учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края «Спортивный комплекс «Урожай», МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга", МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское, Дом культуры станица Георгиевская, Дом культуры х. Сотникова, Дом культуры х. Усть-Невинский. |  |
| 5 | Ответственный за подготовку промежуточной и годовой отчетности о реализации проекта | Тамбиева Ю.Р., главный специалист отдела учета финансов и  экономики управления сельского хозяйства  и охраны окружающей среды Администрации  Кочубеевского муниципального района  Ставропольского края. | +7 865 50 2 05 20  kochub-ush-buh150@mail.ru |

<1> указываются представители органов государственной и муниципальной власти

<2> информация представляется в разрезе мероприятий (при необходимости)

<3> отчество указывается при наличии

* 1. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Кочубеевский муниципальный район <1> |  |  | ххх |
| А | село Кочубеевское <2> |  |  | ххх |
| 1 | Реконструкция «Спортивного комплекса «Урожай» муниципального учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края «Спортивный комплекс «Урожай» | 2020 | 2020 | ххх |
| 2 | Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга" с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 2020 | 2020 | ххх |
| Б | село Ивановское |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 2020 | 2020 | ххх |
| В | станица Георгиевская |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры станица Георгиевская Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 2020 | 2020 | ххх |
| Г | хутор Усть-Невинский |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Усть-Невинского сельского Дома культуры х. Усть-Невинский Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 2020 | 2020 | ххх |
| Д | хутор Сотникова |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Сотниковского сельского Дома культуры х. Сотникова Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 2020 | 2020 | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год) | | 2020 | 2020 | ххх |

<1> - здесь и в последующих табличных формах наименование сельской агломерации не указывается, если проект реализуется на территории отдельного населенного пункта/ отдельных населенных пунктов

<2> - если проект реализуется на территории сельской агломерации, то информация в данной и во всех последующих табличных формах указывается в разрезе населенных пунктов, входящих в сельскую агломерацию, и на территории которых планируется реализация мероприятий проектов

<3> - в составе наименования мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капремонтом, установкой, указывается наименование и адрес объекта; в составе наименования мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/ оборудования, указывается наименование приобретаемого транспортного средства/ оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается транспортное средство/ оборудование

<4> - дата завершения реализации мероприятий, связанных со строительство, реконструкцией и капремонтом должна включать дату ввод объекта в эксплуатацию

<5> - указывается «да» если территория сельского населенного пункта относится расположена районах Крайнего Севера и Арктической зоне

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | | | Общая стоимость, тыс.рублей<2> | Сметная стоимость, тыс.рублей |
| Наименование показателей<1> | Значение показателей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| I | Кочубеевский муниципальный район |  |  |  | |  |
| А | село Кочубеевское |  |  |  | |  |
| 1 | Реконструкция «Спортивного комплекса «Урожай» муниципального учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края «Спортивный комплекс «Урожай» | Строительный объём (куб. м.) | 15 173,0 куб. м.  строительный объем восточной трибуны | | 415 062,85 | 412 293,478 |
| 2 | Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга" с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Вместимость (чел.) | Площадь - 1731,9  Мощность - 211 мест  Вместимость – 218 мест | | 25 479,728 | 24 881,850 |
| Б | село Ивановское |  |  | |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Вместимость (чел.) | Площадь -24449  Мощность - 450 чел  Вместимость – 918 чел | | 27 172,367 | 26 572,530 |
| В | станица Георгиевская |  |  | |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры станица Георгиевская Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Площадь,  Вместимость (чел.) | Общая площадь - 970,50 кв. м.  400 посадочных мест | | 3007,570 | 27 573, 60 |
| Г | хутор Усть-Невинский |  |  | |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Усть-Невинского сельского Дома культуры х. Усть-Невинский Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Площадь,  Вместимость (чел.) | Общая площадь - 200,6 кв. м.  50 посадочных мест | | 2912,662 | 2664,07 |
| Д | хутор Сотникова |  |  | |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Сотниковского сельского Дома культуры х. Сотникова Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Площадь,  Вместимость (чел.) | Площадь –184,1 кв. м., строительный объем 1248,48 куб. м.,  50 посадочных мест | | 1787,444 | 1574,03 |

<1> - указываются показатели площади/ протяженности/ мощности/ вместимости

<2> - в общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертиз, сметная стоимость объекта

7.Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектно-сметных документаций, смет стоимости работ и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Кочубеевский муниципальный район | | |
| А | село Кочубеевское (в составе сельской агломерации <2>) | | |
| 1 | Реконструкция «Спортивного комплекса «Урожай» муниципального учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края «Спортивный комплекс «Урожай» | требуется ПСД, Сводный сметный расчет | Не требуется актуализация,  Положит. заключ. от 16.04.2015 № 26-1-1-0051-15, от 24.03.2016 № 26-1-1-1-0047-16, от 05.04.2016 № 26-1-1-2-0060-16, от 28.09.2016 № 26-1-0069-16 |
| 2 | Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга" с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | требуется ПСД, Локальный сметный расчет | не требуется актуализация,  не требуется проведение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию |
| Б | село Ивановское |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | требуется ПСД, Локальный сметный расчет | не требуется актуализация, не требуется проведение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию |
| В | станица Георгиевская |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры станица Георгиевская Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | требуется ПСД, Локальный сметный расчет | не требуется актуализация, Положительное заключение № 265 НС/1-19 от 22 августа 2019 г. |
| Г | хутор Усть-Невинский |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Усть-Невинского сельского Дома культуры х. Усть-Невинский Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | требуется ПСД, Локальный сметный расчет | не требуется актуализация,  Положительное заключение  № 307НС/1-19 от 21.10.2019 г. |
| Д | хутор Сотникова |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Сотниковского сельского Дома культуры х. Сотникова Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | требуется ПСД, Локальный сметный расчет | не требуется актуализация, Положительное заключение  № 308НС/1-19 от  21.10.2019 г. |

<1> - для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в графе 3 вносится запись «требуется ПСД» и указываются её реквизиты; для мероприятий, связанных с приобретениями, в графе 3 вносится запись «не требуется ПСД» и указывается информация о сроках, в которые проводился запрос коммерческих предложений производителей

<2> - для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в зависимости от давности получения заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию (ГГЭ на ПСД) в графе 4 вносится одна из двух записей «требуется актуализация» или «не требуется актуализация» и указываются реквизиты заключения ГГЭ на ПСД; по остальным мероприятиям в графе 4 не заполняется

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств  (да / нет) <1> | Направления финансирования<2> | Объем финансирования, тыс. рублей | | Информация о наличии подтверждающих документов <3> |
| 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

<1> - указывается «да» если в течение 2018-2019 гг. за счет внебюджетных средств были профинансированы: разработка ПСД, проведение экспертиз, осуществление строительства

<2> - в графе 4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПСД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР)

<3> - перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на подготовку ПСД, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта КРСТ

8.1. Сведения о фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет бюджетных средств  (да / нет) <1> | Направ-ления финанси-рования<2> | Объем финансирования, тыс.рублей | | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Кочубеевский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| А | село Кочубеевское (в составе сельской агломерации <2>) |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга" с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | да | подготовка ПСД, |  | 597,88 | Договор № 11.2019 от 13.09.2019 на выполнение проектных работ |
| Б | село Ивановское |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | да | подготовка ПСД |  | 599,84 | Договор № 12.2019 от 13.09.2019 на выполнение проектных работ |
| В | станица Георгиевская |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры станица Георгиевская Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | да | подготовка ПСД, проведение экспертизы (Положительное заключение № 265 НС/1-19 от 22 августа 2019 г.) |  | 130,00 | Договор №265НС/19 о проверке сметной документации от 03 июня 2019 г., Муниципальный контракт №1 на выполнение работ от 14 июня 2019 г. |
| Г | хутор Усть-Невинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Усть-Невинского сельского Дома культуры х. Усть-Невинский Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | да | подготовка ПСД, проведение экспертизы (Положительное заключение  № 307НС/1-19 от 21.10.2019 г.) |  | 248,592 | Договор №307НС/1-19 о проверке сметной документации от 02 сентября 2019 г., Договор №17 на разработку проектно- сметной документации от 23 октября 2019 г., Договор №14 на техническое обследование сельского дома культуры х. Усть-Невинский от 01.07.2019 г. |
| Д | хутор Сотникова |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Сотниковского сельского Дома культуры х. Сотникова Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | да | подготовка ПСД, проведение экспертизы (Положительное заключение  № 308НС/1-19 от  21.10.2019 г.) |  | 223,414 | Договор №308НС/1-19 о проверке сметной документации от 02 сентября 2019 г., Договор №18 на разработку проектно- сметной документации от 23 октября 2019 г., Договор №16 на техническое обследование сельского дома культуры х. Сотникова от 02.07.2019 г. |

<1> - указывается «да» если в течение 2018-2019 гг. за счет бюджетных средств были профинансированы: разработка ПСД, проведение экспертиз, осуществление строительства

<2> - в графе 4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПСД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР)

<3> - перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на подготовку ПСД, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

9. Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2020 г., тыс. руб. | | | | | Объем финансирования на 2021 г., тыс. руб. | | | | | Объем финансирования на 20\_\_ г., тыс. руб. | | | | |
| всего | в том числе средства: | | | | всего | в том числе средства: | | | | всего | в том числе средства: | | | |
| ФБ  [<1>](#P515) | РБ  [<2>](#P515) | МБ  [<3>](#P515) | ВБ  [<4>](#P515) | ФБ | РБ | МБ | ВБ | ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | Кочубеевский муниципальный район Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | |
| А | село Кочубеевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция «Спортивного комплекса «Урожай» муниципального учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края «Спортивный комплекс «Урожай» | 412293,48 | 329422,49 | 21026,97 | 20614,67 | 41229,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга" с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 24881,85 | 19880,60 | 1268,97 | 1244,09 | 2488,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | село Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 26572,53 | 21231,45 | 1355,20 | 1328,63 | 2657,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | станица Георгиевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры станица Георгиевская Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 27573,60 | 22031,31 | 1406,25 | 1378,68 | 2757,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г | хутор Усть-Невинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Усть-Невинского сельского Дома культуры х. Усть-Невинский Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 2664,07 | 2128,59 | 135,87 | 133,20 | 266,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | хутор Сотникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Сотниковского сельского Дома культуры х. Сотникова Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | 1574,03 | 1257,65 | 80,28 | 78,70 | 157,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | **495559,56** | **395952,09** | **25273,54** | **24777,97** | **49555,96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Объем средств из федерального бюджета

<2> Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации

<3> Объем средств из местных бюджетов

<4> Объем средств из внебюджетных источников

10. Характеристика территории реализации проекта:

10.1. Потенциал территории реализации проекта**:**

| № п/п | Потенциал территории | Объекты, характеризующие потенциал | Описание объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Наименование сельской агломерации | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) | | |
| 1 | Природный потенциал | Приведен в приложении №1 |  |
| 2 | Экономический потенциал <1> | Приведен в приложении №2 |  |
| 3 | Человеческий потенциал | Приведен в приложении №3 |  |

<1> - в том числе необходимо указать удаленность от соответствующего административного центра и столицы соответствующего субъекта Российской Федерации

10.2. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его возрастная и экономическая структура

| № п/п | Структура населения | Численность населения на 1 января | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Наименование сельской агломерации | | | | | | | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 75,52 | 75,20 | 74,56 | 74,00 | 73,46 | 73,47 | 73,14 | 72,81 | 72,48 | 72,15 | 72,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | до 6 лет | 5231 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 | 4922 |
| 1.2 | от 6 до 14 лет | 8568 | 8692 | 8692 | 8692 | 8692 | 8692 | 8692 | 8692 | 8692 | 8692 | 8692 |
| 1.3 | от 15 до 17 лет | 2431 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 47550 | 47225 | 47225 | 47225 | 47225 | 47225 | 47225 | 47225 | 47225 | 47225 | 47225 |
| 1.5 | старше 65 лет | 11746 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 |
| 2 | Экономически активное население | 40,78 | 40,64 | 40,30 | 40,00 | 39,70 | 39,71 | 39,53 | 39,35 | 39,17 | 39,00 | 39,00 |
| 3 | Трудоспособное население | 41,84 | 41,88 | 41,90 | 41,92 | 41,96 | 41,98 | 42,00 | 42,10 | 42,30 | 42,40 | 42,60 |
| 4 | Занятое население | 43,74 | 43,72 | 43,35 | 43,02 | 42,71 | 42,71 | 42,52 | 42,33 | 42,14 | 41,95 | 41,95 |

10.3. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации

| № п/п | Наименование сельской агломерации / населенных пунктов в составе сельской агломерации | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов), руб. | |
| --- | --- | --- | --- |
| сельских домохозяйств | городских домохозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Кочубеевский муниципальный район | 28040 | ххх |
|  | с. Кочубеевское | 28040 | ххх |
|  | с. Ивановское | 28040 | ххх |
|  | ст. Георгиевская | 28040 | ххх |
|  | х. Усть-Невинский | 28040 | ххх |
|  | х. Сотникова | 28040 | ххх |
|  | Всего по субъекту Российской Федерации | 28040 | 24454 |

10.4. Данные об объектах социальной, коммунальной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры, расположенных на территории реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры | | | |
|  |  | кол-во, ед. | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> | Значения показателей | Нормативобеспеченности<6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование сельской агломерации: **Кочубеевский муниципальный район** | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации): **село Ивановское** | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1 | дом культуры | 1 | на 300 | мест | (типовое, 1940 года постройки) |
| 1.2 | библиотека | 1 | на 20 | тыс.томов., |  |
| 1.3. | общеобразовательная школа | 1 | на 800 | учащихся | (1975г.), |
| 1.4 | детских сада | 2 | на 50 и 35 | мест | (1913г.,1970г.), |
| 1.5 | амбулатория | 1 |  |  | (типовое, 1940г.), |
| 1.6 | больница | 1 | на 35 | мест | приспособленное, 1940г.), |
| 1.6 | стадион | 1 |  |  |  |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | |
| 2.1 | Теплоснабжение. К административным, общественным, культурно-бытовым зданиям осуществляется централизованная подача тепла от существующих котельных. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. | 1 | 1 | ед. | ГП МО Ивановского сельсовета |
| 2.2 | Газоснабжение. Село Ивановское газифицировано «Ставропольрегионгазом» от Новодеревенской ГРС. | 1 | 56,7 | км | ГП МО Ивановского сельсовета |
| 2.3. | Электроснабжение села осуществляется от энергосистемы края. Источником является ТП «Воронежская». | 1 | 162,8 | км | ГП МО Ивановского сельсовета |
| 2.4. | Централизованное водоснабжение от водозаборных сооружений реки Большой Зеленчук, а также от Казьминского группового водопровода. | 1 | 47,1 | км | ГП МО Ивановского сельсовета |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | |
| 3.1. | Село Ивановское находится на расстоянии: от краевого центра г. Ставрополя,  от районного центра с. Кочубеевского.  Через село Ивановское проходит две автомобильные трассы: с запада на восток село пересекает автомобильная дорога федерального значения "Кавказ — подъезд к г. Черкесск"; с севера на юг село пересекает автомобильная дорога краевого значения "Невинномысск — Эрсакон". |  | 70  18 | км  км | ГП МО Ивановского сельсовета |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | |
| 4.1 | Телефонизация. Радиофикация. Телефонизация села осуществляется от АТСК с. Кочубеевское.  Село радиофицировано. | 1 | 26 | км | ГП МО Ивановского сельсовета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры | | | |
| кол-во, ед. | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> | Значения показателей | Нормативобеспеченности<6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование сельской агломерации: **Кочубеевский муниципальный район** | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации): **село Кочубеевское** | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1 | Система образования представляется средней общеобразовательных школ: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 село Кочубеевское | 4 | 2763 человека | учащихся | ГП МО села Кочубеевского |
| 1.2 | детские дошкольные учреждения: «Малыш», «Гвоздика», «Росинка», «Чайка», «Дюймовочка», «Радуга» | 6 | на 975 | детей | ГП МО села Кочубеевского |
| 1.3. | Здравоохранение представлено Кочубеевской центральной районной больницей:  Поликлиникой:  Тубдиспансером: | 1  1  1 | на 362  на 60 | Коек  посещ. в день  посещ. в день | ГП МО села Кочубеевского |
| 1.4. | На балансе муниципального образования находятся: дом культуры, СДК «Луч», СДК «Автоспецоборудование», клубы по интересам, кинотеатр и 3 библиотеки. А также работают – Центральный дом творчества школьников(2 вне-школьные учреждения), МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «ДЮСШ №1», Детская спортивная школа, Детская музыкальная школа, хореографическая школа, Детская художественная школа, Станция юных натуралистов, туристов. | 17 |  |  | ГП МО села Кочубеевского |
| 1.5. | спортивный комплекс «Урожай» | 1 |  |  | ГП МО села Кочубеевского |
| 1.6. | плавательный бассейн | 1 | на 400 | посещений | ГП МО села Кочубеевского |
| 1.7. | спортивные площадки | 2 |  |  | ГП МО села Кочубеевского |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | |
| 2.1 | централизованное водоснабжение, осуществляемое филиалом ГУП «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский райводоканал. Административные и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией. Протяженность водопроводных сетей села составляет:  Часть застройки канализована, имеется система канализации, с протяженностью сетей,  в том числе по территории села - | 1  1 | 138,1  33,01  27,9 | км  км  км | ГП МО села Кочубеевского |
| 2.2 | Село электрифицировано Михайловский филиал СК ГУП «Ставрополькоммунэлектро». Протяженность сетей составляет - | 1 | 395,577 | км | ГП МО села Кочубеевского |
| 2.3. | Теплоснабжение. Имеются тепловые сети. Теплоснабжение осуществляется от котельных МУП СК ЖКХ Кочубеевского района. Теплоснабжение зданий индивидуальной застройки автономное Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. Протяженность сетей составляет | 1 | 11,076 | км | ГП МО села Кочубеевского |
| 2.4. | Газоснабжение. Существующая система газоснабжения осуществляется от АГРС. Протяженность газовых сетей составляет | 1 | 245,99 | км | ГП МО села Кочубеевского |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | |
| 3.1 | транспортная транзитность – расположение на стыке главных транспортных коридоров Ставропольского края. Федеральная автомобильная трасса М29 «Кавказ» проходит через с. Кочубеевское и г. Невинномысск на Минеральные Воды, Пятигорск и Нальчик. От районного центра на юг отходит дорога А155 «Черкесск – Домбай», а на север – А154 «Краснодар – Новороссийск». Район имеет прямое сообщение с аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод. Территорию пересекают две железнодорожные ветви: «Москва – Баку» и «Невинномысск – Усть-Джегута». Главным транспортным узлом на территории района является г. Невинномысск.  Общая протяженность улично-дорожной сети  Из них с твердым покрытием  Протяженность ж/д | 1 | 198  61  21 | км  км  км | ГП МО села Кочубеевского |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | |
| 4.1 | Осуществляется Линейно-техническим участком Кочубеевского района, Ставропольский филиал ОАО «ЮТК». Населенный пункт радиофицирован. Протяженность телефонных сетей составляет  Протяженность радиосетей | 1  1 | 140,7  30 | км  км | ГП МО села Кочубеевского |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры | | | |
| кол-во, ед. | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> | Значения показателей | Нормативобеспеченности<6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование сельской агломерации: **Кочубеевский муниципальный район** | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации):  **станица Барсуковская** | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура | | | | |
| 1.1 | МОУ СОШ № 6 ст. Барсуковская | 1 | 389 | учащихся | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 1.2 | школа-интернат | 1 | на 137 | мест | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 1.3. | МДОУ «Детский сад № 15» | 1 | на 218 | мест | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 1.4. | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа», филиал в ст. Барсуковской | 1 |  |  | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 1.5. | Барсуковская сельская библиотека | 1 |  |  | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 1.6. | сельский Дом культуры в ст. Барсуковская | 1 | на 400 | мест | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 1.7. | Основу спортивного развития населения Барсуковского сельсовета составляют спортивных сооружений,  из них: плоскостных спортивных сооружений,  спортивных зала. | 7  5  2 |  |  | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 1.8. | участковая больница с поликлиникой:  стационар: |  | на 16263  на 25 | посещений коек | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | |
| 2.1 | Водоснабжение в Барсуковском сельсовете организовано за счет подачи воды в основном из поверхностных водоисточников (р. Кубань, р. Большой Зеленчук, Невинномысский канал).  Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется посредством эксплуатации Барсуковского группового водопровода. Центральный водопровод и водозабор построены в 1969 году из расчета обеспечения населения из уличных водоразборных колонок.  Разводящая сеть ныне действующего водопровода составляет:  суточное потребление воды составляет | 1 | 85337  1000 | м  куб. м | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 2.2 | Источник газоснабжения - АГРС ст. Барсуковская - 11 м3/час. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет |  | 53000 | м | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 2.3. | Теплоснабжение осуществляется от существующей котельной № 20, расположенной по улице Аптечной, рядом со зданием начальной школы. Централизованное отопление получают школы и детский сад. Индивидуальным теплоснабжением обеспечены остальные здания сельсовета.  Источников теплоснабжения: протяженность тепловых и паровых сетей: | 3 | 2000 | м | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 2.4. | Станица Барсуковская электрифицирована |  |  |  | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | |
| 3.1 | Выгодное транспортно-географическое положение Барсуковского сельсовета определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ муниципального образования с точки зрения реализации ее транзитного потенциала. По территории муниципального образования проходит автодорога федерального значения «Подъезд к г. Ставрополю от федеральной автодороги Кавказ» и автодорога краевого значения «Ставрополь- Тоннельный – Барсуковская». В связи с этим ст. Барсуковская обладает такой выгодной чертой транспортно-географического положения как транзитность.  Расстояние между сельсоветом и краевым центром также сравнительно небольшое:  расстояние до Кочубеевского составляет:  Сельсовет находится на расстоянии до ближайшего аэропорта (Ставрополь) и  на расстоянии до ближайшей железнодорожной станции Богословская.  Общая протяженность улично-дорожной сети Барсуковского сельсовета составляет  Общее протяжение освещенных частей улиц:  На территории сельсовета действует маршрутное такси по маршруту «Барсуковская-Невинномысск» |  | 52,6  10  50  15  65  15  52,6  10 | км  км  км  км  км  км  км  км | ГП МО Барсуковского сельсовета |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | |
| 4.1 | Связь осуществляется АТС-910. Характеристика станционного сооружения | 1 |  |  | ГП МО Барсуковского сельсовета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры | | | |
| кол-во, ед. | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> | Значения показателей | Нормативобеспеченности<6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование сельской агломерации: **Кочубеевский муниципальный район** | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации):  **станица Георгиевская** | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1 | фельдшерско-акушерские пункты | 3 |  |  | ГП МО Георгиевского сельсовета |
| 1.2 | врачебная амбулатория в станице Георгиевской | 1 |  |  |
| 1.3. | аптечное учреждение | 1 |  |  |
| 1.4 | МОУ СОШ №11 Ст. Георгиевской | 1 |  |  |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | |
| 2.1 | Электроснабжение муниципального осуществляется от краевой энергосистемы.  Общая протяженность электрических сетей по территории муниципального образования составляет:  Техническое состояние оборудований и сетей электрического хозяйства в муниципальном образовании удовлетворительное | 1 | 154 | км | ГП МО Георгиевского сельсовета |
| 2.2 | Источник газоснабжения – АГРС, мощностью 2,75 куб. м/час. Протяженность сетей – | 1 | 34,5 | км | ГП МО Георгиевского сельсовета |
|  | котельные установки, которые отапливают детский сад, администрацию, школу и дома культуры. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. | 3 | 3 | ед | ГП МО Георгиевского сельсовета |
|  | Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании | 1 | 9,0 | км | ГП МО Георгиевского сельсовета |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | |
| 3.1 | транспортная транзитность – расположение на стыке главных транспортных коридоров Ставропольского края. Федеральная автомобильная трасса М29 «Кавказ» проходит через с. Кочубеевское и г. Невинномысск на Минеральные Воды, Пятигорск и Нальчик. От районного центра на юг отходит дорога А155 «Черкесск – Домбай», а на север – А154 «Краснодар – Новороссийск». Район имеет прямое сообщение с аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод. Территорию пересекают две железнодорожные ветви: «Москва – Баку» и «Невинномысск – Усть-Джегута». Главным транспортным узлом на территории района является г. Невинномысск.  Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.  Общая протяженность улично-дорожной сети составляет:  из них освещено:  Площадь улично-дорожной сети составляет | 1  1  1 | 25,2  6  378 | км  км  тыс. кв. м. | ГП МО Георгиевского сельсовета |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | |
| 4.1 | В муниципальном образовании Георгиевского сельсовета телефонную сеть образуют:  На территории муниципального образования находится АТС.: -  Уровень телефонизации очень низок и составляет 4,7 телефонных аппаратов на 100 человек. Однако он компенсируется развитие сотовой связи – на территории образования предоставляют свои услуги все ведущие сотовые операторы.  Введено в эксплуатацию и успешно используется оборудование широкополосного доступа к сети Интернет по технологии ADSL. Также население пользуется услугами мобильного интернета. Телерадиовещание осуществляет Невинномысский РТПЦ. Значительное распространение получило спутниковое телевидение. Охват населения вещанием федеральных каналов составляет 100%. | 1 | 113  1 | аппаратов  ед. | ГП МО Георгиевского сельсовета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры | | | |
| кол-во, ед. | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> | Значения показателей | Нормативобеспеченности<6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование сельской агломерации: **Кочубеевский муниципальный район** | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации):  **Хутор Усть-Невинский, хутор Сотниковский** | | | | |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1 | МОУ СОШ № 23 хутора Усть-Невинский | 1 | 152 | учащихся | ГП МО  Усть-Невинского сельсовета |
| 1.2 | МДОУ «Детский сад № 40 «Незабудка»» | 1 | на 75 | человек |
| 1.3. | фельдшерско-акушерскими пунктами  х. Усть-Невинском, Сотникова | 3 | 3 |  |
| 1.4 | Дома культуры | 3 |  |  |
| 1.5 | сельских библиотеки | 2 |  |  |  |
| 1.6 | спортивная площадка | 1 | 116 | кв. м |  |
| 1.7 | Площадь плоскостных сооружений, | 4 | 1218 | кв. м |  |
| 2 | Коммунальная инфраструктура | | | | |
| 2.1 | Электроснабжение муниципального образования Усть-Невинского сельсовета осуществляется от подстанции 110/35 кВ в х. Родниковский.  Общая протяженность электрических сетей по территории муниципального образования составляет:  Техническое состояние оборудований и сетей электрического хозяйства в муниципальном образовании удовлетворительное | 1 | 154 | км | ГП МО  Усть-Невинского сельсовета |
| 2.2 | Источник газоснабжения – АГРС х. Усть-Невинский, мощностью 2,75 куб. м/час. Протяженность сетей: | 1 | 17,5 | км | ГП МО  Усть-Невинского сельсовета |
|  | котельные установки, которые отапливают детский сад, администрацию, школу и дома культуры. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. | 5 | 5 | ед | ГП МО  Усть-Невинского сельсовета |
|  | Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании | 1 | 12,5 | км | ГП МО  Усть-Невинского сельсовета |
| 3 | Транспортная инфраструктура | | | | |
| 3.1 | транспортная транзитность – расположение на стыке главных транспортных коридоров Ставропольского края. Федеральная автомобильная трасса М29 «Кавказ» проходит через с. Кочубеевское и г. Невинномысск на Минеральные Воды, Пятигорск и Нальчик. От районного центра на юг отходит дорога А155 «Черкесск – Домбай», а на север – А154 «Краснодар – Новороссийск». Район имеет прямое сообщение с аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод. Территорию пересекают две железнодорожные ветви: «Москва – Баку» и «Невинномысск – Усть-Джегута». Главным транспортным узлом на территории района является г. Невинномысск.  Общая протяженность автомобильных дорог в муниципальном образовании составляет :  из них все 100% с твердым покрытием.  Плотность автодорожной сети составляет:  Площадь улично-дорожной сети составляет: | 1  1  1 | 40  40  400  119 | км  км  км/100 кв. км  тыс. кв. м. | ГП МО  Усть-Невинского сельсовета |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | |
| 4.1 | В муниципальном образовании Усть-Невинского сельсовета телефонную сеть образуют:  На территории муниципального образования находится АТС:  Уровень телефонизации очень низок и составляет 4,1 телефонных аппаратов на 100 человек. Однако он компенсируется развитие сотовой связи – на территории образования предоставляют свои услуги все ведущие сотовые операторы. Введено в эксплуатацию и успешно используется оборудование широкополосного доступа к сети Интернет по технологии ADSL, к которой подключено 2 пользователя. Также население пользуется услугами мобильного интернета. Телерадиовещание осуществляет Невинномысский РТПЦ. Значительное распространение получило спутниковое телевидение. Охват населения вещанием федеральных каналов составляет 100%.. | 1 | 70  1 | аппаратов  ед. | ГП МО  Усть-Невинского сельсовета |

<1> - указываются расположенные на территории населенного пункта учреждения/ объекты образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения спорта

<2> - указываются расположенные на территории населенного пункта объекты, используемые в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорийнаселенного пункта и предназначенных для нужд потребителей этогонаселенного пункта  
<3> - указываются внутри- и межпоселковые пути сообщения (дороги различных видов), транспортные сооружения (мосты, туннели), совокупность различных видов общественного транспорта, предназначенного для пассажирских перевозок как внутри, так и за пределы населенного пункта

<4> - указываются расположенные на территории населенного пункта (полностью или частично) линии и объекты, предназначенные для беспроводной передачи данных/ сигналов

<5> - в графе 4 по каждому объекту инфраструктуры указываются характеризующие конкретный объект показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели, на основе которых определяется норматив обеспеченности населения теми или иными услугами, в графе 5 указываются значения соответствующих показателей

<6> - в графе 6 по каждому объекту инфраструктуры указывается со ссылкой на соответствующий нормативный акт используемый норматив для расчета обеспеченности населения услугами объектов инфраструктуры

10.5. Информация о фактически реализуемых на территории реализации проектах иных проектов или мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ (включая государственные программы, ответственным исполнителем которых является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации):

| № п/п | Наименование государственной программы / непрограммного направления расходов | Наименование мероприятия, финансируемого в рамках государственной программы / непрограммного направления расходов | Код бюджетной классификации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Наименование сельской агломерации | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) | | | |
| 1 | с. Кочубеевское |  |  |  |
|  | Развитие сельского хозяйства | Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |  | 2011,92989 |
|  | Развитие сельского хозяйства | Субсидии на поддержку племенного животноводства |  | 3234,61169 |
|  | Развитие сельского хозяйства | Субсидии по возмещению части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных |  | 8886,024 |
|  | Развитие сельского хозяйства | Инвестиционные кредиты растениеводство |  | 552,28437 |
| 2 | с. Ивановское |  |  |  |
|  | Развитие сельского хозяйства | Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |  | 3 215,30220 |
|  | Развитие сельского хозяйства | Субсидии на поддержку племенного животноводства |  | 7 572,97713 |
|  | Развитие сельского хозяйства | Инвестиционные кредиты животноводство |  | 8 445,58309 |

10.6. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта:<1>

Генеральный план муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края утверждён советом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва от 07.04.2016 года с. Кочубеевское №268 «Об утверждении Генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края»

<1> указываются реквизиты нормативных актов об утверждении генеральных планов каждого населенного пункта, на территории которого осуществляется реализация мероприятий проекта

11. Обоснование необходимости реализации проекта:

11.1. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% ВМП (валового муниципального продукта) соответствующего муниципального образования:

| № п/п | Наименование организаций / КФК <1> /  ИП <2> | Вид деятельности | Объем выручки за 2018 г., тыс. рублей | Вклад в ВМП | | Кол-во работ-ников, чел | Средний уровень заработной платы, руб./ мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля в ВМП, % | Наименование муниципальн. образования |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Кочубеевское |  |  |  |  |  |  |
|  | СПК племзавод Кубань | Сельское хозяйство | 823064 | 78% | с. Кочубеевское | 262 | 35844 |
|  | С. Ивановское |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева» | Сельское хозяйство | 1434716 | 89% | с. Ивановское | 534 | 32878 |
|  | ст. Георгиевская |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Сельхозпром" | Сельское хозяйство | 340566 | 65% | ст. Георгиевская | 41 | 11222 |
|  | х. Усть-Невинский |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП Глава КФХ Иминов Хусейн Гаджиевич | Сельское хозяйство | 46995 | 52% | х. Усть-Невинский | 1 | 14750 |
|  | х. Сотникова |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП глава КФХ Исаев М.М | Сельское хозяйство | 1286 | 92% | х. Сотникова | 1 | 14750 |

<1> КФХ – крестьянские фермерские хозяйства

<2> ИП – индивидуальные предприниматели

11.2. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта, полученной от хозяйствующих субъектов, действующих на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% ВМП соответствующего муниципального образования:

| № п/п | Наименование организаций / КФК / ИП, поддержавших целесообразность реализации проекта | | Обоснование целесообразности <1> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 |
| I | Наименование сельской агломерации: Кочубеевский район | | |
| А | | Наименование населенного пункта: | |
|  | с. Кочубеевское | | Письмо от СПК племзавод Кубань о поддержке целесообразности реализации проекта |
|  | с. Ивановское | | Письмо от ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева» о поддержке целесообразности реализации проекта |
|  | ст. Георгиевская | | Письмо от ООО "Сельхозпром" о поддержке целесообразности реализации проекта |
|  | х. Усть-Невинский | | Письмо от ООО "Сельхозпром" о поддержке целесообразности реализации проекта |
|  | х. Сотникова | | Письмо от ООО "Сельхозпром" о поддержке целесообразности реализации проекта |

<1>- указываются реквизиты писем хозяйствующих субъектов и аргументы, обосновывающие целесообразность реализации проекта

11.3. Характеристика инвестиционных проектов, находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта:

| № п/п | Наименование проекта | Сроки реализации | | Планируе-мое количес-тво новых рабочих мест, чел. | Инвестиции | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала реализации | дата завершения реализации | Источники инвестиций<1> | объем инвестиций, млн.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | село Кочубеевское |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция МТФ ООО племзавод «Кубань» | 2020 | 2020 | 15 | средства бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, внебюджетные средства | 50 |
| Б | село Ивановское |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция СТФ №2 на 1360 голов продуктивности свиноматок ООО «Свинина Ставрополья» | 2019 | 2020 | 30 | внебюджетные средства | 550 |
| В | станица Георгиевская |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие молочного животноводства ИП глава КФХ Талащенко Оксана  Анатольевна | 2020 | 2021 | 10 | внебюджетные средства | 20 |
| Г | хутор Усть-Невинский |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство завода по переработке твердо-бытовых отходов | 2018 | 2022 | 84 | внебюджетные средства | 780 |
| Д | хутор Сотникова |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ветроэлектростанций на территории Кочубеевского муниципального района | 2019 | 2023 | 20 | внебюджетные средства | 25 |

<1> - указываются источники инвестиций: средства федерального бюджета, средства бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, внебюджетные средства

11.4. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта жителями соответствующей территории:

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Общая численность жителей от 16 лет и старше | Численность жителей от 16 лет и старше, принявших участие в общественном обсуждении | Численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта | Реквизиты документа, в котором зафиксированы результаты общественного обсуждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Наименование сельской агломерации | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) | | | | |
| 1 | с. Кочубеевское | 21174 | 21174 | 21174 | Протокол общественного обсуждения проекта от 31 октября 2019 г. |
|  | с. Ивановское | 6053 | 6053 | 6053 | Протокол общественного обсуждения проекта от 31 октября 2019 г. |
|  | ст. Георгиевская | 940 | 940 | 940 | Протокол общественного обсуждения проекта от 31 октября 2019 г. |
|  | х. Усть-Невинский | 630 | 630 | 630 | Протокол общественного обсуждения проекта от 31 октября 2019 г. |
|  | х. Сотникова | 195 | 195 | 195 | Протокол общественного обсуждения проекта от 31 октября 2019 г. |
|  | Итого<1> | **28992** | **28992** | **28992** |  |

<1> Если общественное обсуждение и голосование проводилось по каждому отдельному мероприятию проекта, то итоговая численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших проект, рассчитывается как средневзвешенное

11.5. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта:

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жители | | | Хозяйствующие субъекты | | |
| Социаль-ные группы <1> | Прогноз-ная числен-ность, чел. | Территория проживания <2> | Группы / наимено-вания<3> | Прогноз-ноеколичес-тво, ед. | Территория хозяйство-вания<4> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Наименование сельской агломерации | | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) | | | | | | |
| А | село Кочубеевское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция «Спортивного комплекса «Урожай» муниципального учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края «Спортивный комплекс «Урожай» | Все жители района | 75526 | Кочубеевский район | Школы, Детские сады, Спортивные школы, Бассейн | 100 | Кочубеевский район |
| 2 | Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга" с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Дети дошкольного возраста | 218 | с. Кочубеевское | МКДОУ Детский сад № 21 "Радуга" | 1 | с. Кочубеевское |
| Б | село Ивановское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Дети школьного возраста | 918 | с. Ивановское | МКОУ СОШ № 15 | 1 | с. Ивановское |
| В | станица Георгиевская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры станица Георгиевская Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Все жители муниципального образования Георгиевского сельского совета | 1859 | Георгиевский сельский совет | Георгиевский сельский совет | 1 | Георгиевский сельский совет |
| Г | хутор Усть-Невинский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Усть-Невинского сельского Дома культуры х. Усть-Невинский Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Все жители муниципального образования Усть-Невинского сельского совета | 1563 | Усть-Невинского сельский совет | Усть-Невинского сельский совет | 1 | Усть-Невинского сельский совет |
| Д | хутор Сотникова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Сотниковского сельского Дома культуры х. Сотникова Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Все жители муниципального образования Усть-Невинского сельского совета | 1563 | Усть-Невинского сельский совет | Усть-Невинского сельский совет | 1 | Усть-Невинского сельский совет |

<1> - указываются социальные группы жителей, которые непосредственно или потенциально будут являться пользователями результатов реализации проекта (например: все жители будут пользоваться построенным фельдшерско-акушерским пунктом, дети школьного возраста будут пользоваться построенной школой, участники творческих коллективов будут пользоваться приобретенным автобусом для дома культуры и т.п.)

<2> - если результатами реализации мероприятия будут пользоваться только жители населенного пункта, на территории которого реализуется мероприятие, то в графе 5 указывается наименование того же населенного пункта, что и в строке «А»; если результатами реализации мероприятия будут пользоваться жители других населенных пунктов, то в графе 5 указывается наименование соответствующих населенных пунктов (например: строительство школы запланировано из расчета, что в ней будут учиться (в рамках программы «Школьный автобус») дети школьного возраста, проживающие в близлежащих населенных пунктах, в которых отсутствует школа

<3> - возможно указание как групп хозяйствующих субъектов, так и наименований конкретных хозяйствующих субъектов

<4> - аналогично сноске <2>

11.6. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

Основу спортивного развития МО с. Кочубеевское составляют спортивные объекты, расположенные в центральной части села – спортивные площадки, спортивный комплекс «Урожай», плавательный бассейн.

Развитие физической культуры и спорта муниципальном образовании требует проведение следующих мероприятий: проведение работ по реконструкции легкоатлетического ядра стадиона СК «Урожай».

С момента постройки и ввода в эксплуатацию в 1982 году, за весь период активного использования, реконструкции и капитального ремонта МУ КМР СК «Спортивный комплекс «Урожай» не проводилось.

Создания оптимальных условий для пребывания детей в МКОУ «СОШ №15», и МКДОУ Детский сад №21 в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы общеобразовательном учреждении приведет к решению следующих задач: укрепление материально - технической базы образовательного учреждения для осуществления учебно - воспитательного процесса в учреждении, обеспечение соответствия технического состояния здания современным требованиям, создание необходимых санитарно - гигиенических условий для осуществления учебно - воспитательного процесса, соблюдение норм противопожарной безопасности, обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся, повышение доступа сельского населения к объектам образования, культуры и спорта, Создание комфортной среды жизнедеятельности, расширение доступа к государственным услугам, увеличение численности населения, улучшение качества образовательной, социальной и культурной сферы.

Проведение капитальных ремонтов зданий сельских Домов культуры в х. Сотникова, в х. Усть-Невинский, в ст. Георгиевской приведет к повышению образовательного и культурного уровня жителей Кочубеевского района.

11.7. Сведения об изменении уровня обеспеченности населения услугами в результате реализации мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Уровень обеспеченности | | | | |
| Норматив обеспечен-ности<1> | Нормативная потребность <2> | Фактическая обеспечен-ность потребности <3> | Планируемая обеспечен-ность потребности в результате реализации мероприятий проекта <4> | Дополнительная потребность <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Наименование сельской агломерации: **Кочубеевский муниципальный район** |  |  |  |  |  |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации): **село Ивановское** |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1.1 | дом культуры | на 300 | на 300 | на 300 | на 300 | на 300 |
| 1.2 | библиотека | на 20 | на 20 | на 20 | на 20 | на 20 |
| 1.3. | общеобразовательная школа | на 800 | на 800 | на 800 | на 800 | на 800 |
| 1.4 | детских сада | на 50 и 35 | на 50 и 35 | на 50 и 35 | на 50 и 35 | на 50 и 35 |
| 1.5 | амбулатория |  |  |  |  |  |
| 1.6 | больница | на 35 | на 35 | на 35 | на 35 | на 35 |
| 1.6 | стадион |  |  |  |  |  |
| 2 | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Теплоснабжение. К административным, общественным, культурно-бытовым зданиям осуществляется централизованная подача тепла от существующих котельных. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Газоснабжение. Село Ивановское газифицировано «Ставропольрегионгазом» от Новодеревенской ГРС. | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 2.3. | Электроснабжение села осуществляется от энергосистемы края. Источником является ТП «Воронежская». | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 2.4. | Централизованное водоснабжение от водозаборных сооружений реки Большой Зеленчук, а также от Казьминского группового водопровода. | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Село Ивановское находится на расстоянии: от краевого центра г. Ставрополя,  от районного центра с. Кочубеевского.  Через село Ивановское проходит две автомобильные трассы: с запада на восток село пересекает автомобильная дорога федерального значения "Кавказ — подъезд к г. Черкесск"; с севера на юг село пересекает автомобильная дорога краевого значения "Невинномысск — Эрсакон". | 70  18 | 70  18 | 70  18 | 70  18 | 70  18 |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Телефонизация. Радиофикация. Телефонизация села осуществляется от АТСК с. Кочубеевское.  Село радиофицировано. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Уровень обеспеченности | | | | |
| Норматив обеспечен-ности<1> | Нормативная потребность <2> | Фактическая обеспечен-ность потребности <3> | Планируемая обеспечен-ность потребности в результате реализации мероприятий проекта <4> | Дополнительная потребность <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации): **село Кочубеевское** |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Система образования представляется средней общеобразовательных школ: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 село Кочубеевское | 2763 человека | 2763 человека | 2763 человека | 2763 человека | 2763 человека |
| 1.2 | детские дошкольные учреждения: «Малыш», «Гвоздика», «Росинка», «Чайка», «Дюймовочка», «Радуга» | на 975 | на 975 | на 975 | на 975 | на 975 |
| 1.3. | Здравоохранение представлено Кочубеевской центральной районной больницей:  Поликлиникой:  Тубдиспансером: | на 362  на 60 | на 362  на 60 | на 362  на 60 | на 362  на 60 | на 362  на 60 |
| 1.4. | На балансе муниципального образования находятся: дом культуры, СДК «Луч», СДК «Автоспецоборудование», клубы по интересам, кинотеатр и 3 библиотеки. А также работают – Центральный дом творчества школьников(2 вне-школьные учреждения), МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД «ДЮСШ №1», Детская спортивная школа, Детская музыкальная школа, хореографическая школа, Детская художественная школа, Станция юных натуралистов, туристов. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | спортивный комплекс «Урожай» |  |  |  |  |  |
| 1.6. | плавательный бассейн | на 400 | на 400 | на 400 | на 400 | на 400 |
| 1.7. | спортивные площадки |  |  |  |  |  |
| 2 | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 2.1 | централизованное водоснабжение, осуществляемое филиалом ГУП «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский райводоканал. Административные и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией. Протяженность водопроводных сетей села составляет:  Часть застройки канализована, имеется система канализации, с протяженностью сетей,  в том числе по территории села - | 138,1  33,01  27,9 | 138,1  33,01  27,9 | 138,1  33,01  27,9 | 138,1  33,01  27,9 | 138,1  33,01  27,9 |
| 2.2 | Село электрифицировано Михайловский филиал СК ГУП «Ставрополькоммунэлектро». Протяженность сетей составляет - | 395,577 | 395,577 | 395,577 | 395,577 | 395,577 |
| 2.3. | Теплоснабжение. Имеются тепловые сети. Теплоснабжение осуществляется от котельных МУП СК ЖКХ Кочубеевского района. Теплоснабжение зданий индивидуальной застройки автономное Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. Протяженность сетей составляет | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 | 11,076 |
| 2.4. | Газоснабжение. Существующая система газоснабжения осуществляется от АГРС. Протяженность газовых сетей составляет | 245,99 | 245,99 | 245,99 | 245,99 | 245,99 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1 | транспортная транзитность – расположение на стыке главных транспортных коридоров Ставропольского края. Федеральная автомобильная трасса М29 «Кавказ» проходит через с. Кочубеевское и г. Невинномысск на Минеральные Воды, Пятигорск и Нальчик. От районного центра на юг отходит дорога А155 «Черкесск – Домбай», а на север – А154 «Краснодар – Новороссийск». Район имеет прямое сообщение с аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод. Территорию пересекают две железнодорожные ветви: «Москва – Баку» и «Невинномысск – Усть-Джегута». Главным транспортным узлом на территории района является г. Невинномысск.  Общая протяженность улично-дорожной сети  Из них с твердым покрытием  Протяженность ж/д | 198  61  21 | 198  61  21 | 198  61  21 | 198  61  21 | 198  61  21 |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществляется Линейно-техническим участком Кочубеевского района, Ставропольский филиал ОАО «ЮТК». Населенный пункт радиофицирован. Протяженность телефонных сетей составляет  Протяженность радиосетей | 140,7  30 | 140,7  30 | 140,7  30 | 140,7  30 | 140,7  30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Уровень обеспеченности | | | | |
| Норматив обеспечен-ности<1> | Нормативная потребность <2> | Фактическая обеспечен-ность потребности <3> | Планируемая обеспечен-ность потребности в результате реализации мероприятий проекта <4> | Дополнительная потребность <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации):  **станица Георгиевская** |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1.1 | фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |
| 1.2 | врачебная амбулатория в станице Георгиевской |  |  |  |  |  |
| 1.3. | аптечное учреждение |  |  |  |  |  |
| 1.4 | МОУ СОШ №11 Ст. Георгиевской |  |  |  |  |  |
| 2 | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроснабжение муниципального осуществляется от краевой энергосистемы.  Общая протяженность электрических сетей по территории муниципального образования составляет:  Техническое состояние оборудований и сетей электрического хозяйства в муниципальном образовании удовлетворительное | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 2.2 | Источник газоснабжения – АГРС, мощностью 2,75 куб. м/час. Протяженность сетей – | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
|  | котельные установки, которые отапливают детский сад, администрацию, школу и дома культуры. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1 | транспортная транзитность – расположение на стыке главных транспортных коридоров Ставропольского края. Федеральная автомобильная трасса М29 «Кавказ» проходит через с. Кочубеевское и г. Невинномысск на Минеральные Воды, Пятигорск и Нальчик. От районного центра на юг отходит дорога А155 «Черкесск – Домбай», а на север – А154 «Краснодар – Новороссийск». Район имеет прямое сообщение с аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод. Территорию пересекают две железнодорожные ветви: «Москва – Баку» и «Невинномысск – Усть-Джегута». Главным транспортным узлом на территории района является г. Невинномысск.  Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.  Общая протяженность улично-дорожной сети составляет:  из них освещено:  Площадь улично-дорожной сети составляет | 25,2  6  378 | 25,2  6  378 | 25,2  6  378 | 25,2  6  378 | 25,2  6  378 |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В муниципальном образовании Георгиевского сельсовета телефонную сеть образуют:  На территории муниципального образования находится АТС.: -  Уровень телефонизации очень низок и составляет 4,7 телефонных аппаратов на 100 человек. Однако он компенсируется развитие сотовой связи – на территории образования предоставляют свои услуги все ведущие сотовые операторы.  Введено в эксплуатацию и успешно используется оборудование широкополосного доступа к сети Интернет по технологии ADSL. Также население пользуется услугами мобильного интернета. Телерадиовещание осуществляет Невинномысский РТПЦ. Значительное распространение получило спутниковое телевидение. Охват населения вещанием федеральных каналов составляет 100%. | 113  1 | 113  1 | 113  1 | 113  1 | 113  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Уровень обеспеченности | | | | |
| Норматив обеспечен-ности<1> | Нормативная потребность <2> | Фактическая обеспечен-ность потребности <3> | Планируемая обеспечен-ность потребности в результате реализации мероприятий проекта <4> | Дополнительная потребность <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации):  **Хутор Усть-Невинский, хутор Сотниковский** |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МОУ СОШ № 23 хутора Усть-Невинский | 152 | 152 | 152 | 152 |  |
| 1.2 | МДОУ «Детский сад № 40 «Незабудка»» | на 75 | на 75 | на 75 | на 75 |  |
| 1.3. | фельдшерско-акушерскими пунктами  х. Усть-Невинском, Сотникова | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.4 | Дома культуры |  |  |  |  |  |
| 1.5 | сельских библиотеки |  |  |  |  |  |
| 1.6 | спортивная площадка | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
| 1.7 | Площадь плоскостных сооружений, | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 |  |
| 2 | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроснабжение муниципального образования Усть-Невинского сельсовета осуществляется от подстанции 110/35 кВ в х. Родниковский.  Общая протяженность электрических сетей по территории муниципального образования составляет:  Техническое состояние оборудований и сетей электрического хозяйства в муниципальном образовании удовлетворительное | 154 | 154 | 154 | 154 |  |
| 2.2 | Источник газоснабжения – АГРС х. Усть-Невинский, мощностью 2,75 куб. м/час. Протяженность сетей: | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
|  | котельные установки, которые отапливают детский сад, администрацию, школу и дома культуры. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1 | транспортная транзитность – расположение на стыке главных транспортных коридоров Ставропольского края. Федеральная автомобильная трасса М29 «Кавказ» проходит через с. Кочубеевское и г. Невинномысск на Минеральные Воды, Пятигорск и Нальчик. От районного центра на юг отходит дорога А155 «Черкесск – Домбай», а на север – А154 «Краснодар – Новороссийск». Район имеет прямое сообщение с аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод. Территорию пересекают две железнодорожные ветви: «Москва – Баку» и «Невинномысск – Усть-Джегута». Главным транспортным узлом на территории района является г. Невинномысск.  Общая протяженность автомобильных дорог в муниципальном образовании составляет :  из них все 100% с твердым покрытием.  Плотность автодорожной сети составляет:  Площадь улично-дорожной сети составляет: | 40  40  400  119 | 40  40  400  119 | 40  40  400  119 | 40  40  400  119 |  |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В муниципальном образовании Усть-Невинского сельсовета телефонную сеть образуют:  На территории муниципального образования находится АТС:  Уровень телефонизации очень низок и составляет 4,1 телефонных аппаратов на 100 человек. Однако он компенсируется развитие сотовой связи – на территории образования предоставляют свои услуги все ведущие сотовые операторы. Введено в эксплуатацию и успешно используется оборудование широкополосного доступа к сети Интернет по технологии ADSL, к которой подключено 2 пользователя. Также население пользуется услугами мобильного интернета. Телерадиовещание осуществляет Невинномысский РТПЦ. Значительное распространение получило спутниковое телевидение. Охват населения вещанием федеральных каналов составляет 100%.. | 70  1 | 70  1 | 70  1 | 70  1 |  |

<1> - указывается норматив из графы 6 таблицы к разделу 10.4. (например: обеспеченность 70% численности детей в возрасте 1-6 лет местами в детских дошкольных учреждениях)

<2> - указывается расчетная нормативная потребность (пример расчета: при численности детей в возрасте 1-6 лет 1000 человек, в детских дошкольных учреждениях на территории населенного пункта должно быть не менее 700 мест; в графе 4 указываем 700 мест)

<3> - указывается фактическое значение показателя обеспеченности (например: на территории населенного пункта находится одно детское дошкольное учреждение на 500 мест; в графе 5 указываем 500 мест)

<4> - указывается планируемое значение показателя обеспеченности (например: в рамках проекта предусмотрено строительство детского сада на 150 мет - следовательно после завершения реализации проекта обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в детских дошкольных учреждениях будет составлять 650 мест; в графе 6 указываем 650 мест)

<5> - указывается разность между значениями в графе 6 и графе 5

11.8. Информация о соответствии проекта критериям отбора:

| N п/п | Наименование критерия/ подкритерия | Показатели, участвующие в расчете значений критериев отбора | | Источники информации  (в соот-ветствии с требованиями пункта 23 Порядка) | Значение критерия отбора  (значение/  балл по критерию/  итоговый бал по  критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значе-ние показа-теля |
| 1 | Доля планируемых внебюджетных средств в общей стоимости проекта, в ед. (Pip) | объем средств, планируемый к привлечению на реализацию проекта из внебюджетных источников, тыс. рублей | 49555,956 тыс руб. | На основании гарантийных писем от уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающих планируемое участие | 80 |
| общий объем финансирования проекта, тыс. рублей | 495559,56 тыс. руб. | На основании сведений проектно-сметной документации |
| 2 | Доля фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта, в общем объеме финансирования проекта с учетом указанных расходов, в ед. (Pif) | объем расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства, фактически профинансированных за счет внебюджетных средств в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта, тыс. рублей | 5167,098 тыс. руб. | На основании документов, подтверждающих фактическое расходование средств из внебюджетных источников на разработку проектно-сметной документации | 8 |
| общий объем финансирования проекта, тыс. рублей | 495559,56 тыс. руб. | На основании сведений проектно-сметной документации |  |
| 3 | Длительность достижения планируемых результатов реализации проекта, в годах (Z) | Максимальная длительность реализации отдельных мероприятий, входящих в проект, лет, целое число | 1 год | На основании сведений проектно-сметной документации | 54 |
| 4 | доля жителей сельских территорий (сельских агломераций) в возрасте от 16 лет и старше, где планируется реализация проекта, поддержавших целесообразность его реализации по итогам общественного обсуждения, в общей численности жителей сельских территорий (сельских агломераций) в возрасте от 16 лет и старше, в ед. (Wtd) | количество человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), где планируется реализация проекта, поддержавших целесообразность его реализации по итогам общественного обсуждения, чел., | 32837 | Перечень статистических информационных материалов, предоставляемых структурными подразделениями Северо – Кавказстата в Ставропольском крае на 2019 год, в том числе форма «Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2019 года» Кочубеевский муниципальный район | 70 |
| общая численность жителей в возрасте от 16 лет и старше, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), где планируется реализация проекта, чел., | 32837 | Перечень статистических информационных материалов, предоставляемых структурными подразделениями Северо – Кавказстата в Ставропольском крае на 2019 год, в том числе форма «Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2019 года» Кочубеевский муниципальный район |
| 5 | Доля занятого населения, проживающего на сельских территориях (сельских агломерациях), где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), в общей численности экономически активного населения, в ед. (E) | численность занятого населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), где планируется реализация проекта, чел., | 43740 | статистических информационных материалов, предоставляемых структурными подразделениями Северо – Кавказстата в Ставропольском крае на 2019 год, в том числе форма «Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2019 года» Кочубеевский муниципальный район | 100 |
| численность экономически активного населения, прожи-вающего на сельской терри-тории (сельской агломера-ции), где планируется реализация проекта, чел., | 40780 | статистических информационных материалов, предоставляемых структурными подразделениями Северо – Кавказстата в Ставропольском крае на 2019 год, в том числе форма «Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2019 года» Кочубеевский муниципальный район |
| 6 | Доля трудоспособного населения в общей численности населения сельских территорий (сельских агломераций), где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), в ед. (К) | численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), где планируется реализация проекта, чел., | 41840 | статистических информационных материалов, предоставляемых структурными подразделениями Северо – Кавказстата в Ставропольском крае на 2019 год, в том числе форма «Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2019 года» Кочубеевский муниципальный район | 80 |
| общая численность населе-ния, проживающего на сельской территории (сельс-кой агломерации), где пла-нируется реализация проекта, чел., | 75520 | статистических информационных материалов, предоставляемых структурными подразделениями Северо – Кавказстата в Ставропольском крае на 2019 год, в том числе форма «Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2019 года» Кочубеевский муниципальный район |
| 7 | доля прироста постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на сельских территориях (сельских агломерациях) в рамках реализации мероприятий проекта, а также в рамках инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, и инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год реализации проекта, к общей численности экономически активного населения, в ед. (Nwp) | прирост постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на сельских территориях (сельских агломерациях) в рамках реализации мероприятий проекта, ед., | 3818 | Паспорта инвестиционных проектов | 100 |
| прирост постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на сельских территориях (сельских агломерациях) в рамках инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, ед., | 183 | Паспорта инвестиционных проектов |  |
| прирост постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на сельских территориях (сельских агломерациях) в рамках инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год реализации проекта, ед. | 183 | Паспорта инвестиционных проектов |  |
| 8 | Отношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на сельских территориях (сельских агломерациях), где планируется реализация проектов к среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации, в ед. (Sd) | размер среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на сельских территориях (сельских агломерациях), где планируется реализация проекта, тыс. рублей | 28050 | Сборник управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – Северо - Кавказстат) «Социально- экономическое положение Ставропольского края» за январь – декабрь 2018 года, II часть, стр. 52 «Социальная сфера». | 100 |
| размер среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) городских домохозяйств субъекта Российской Федерации,  на территории которого находятся соответствующие сельские территории (сельские агломерации), тыс. рублей | 24454 |

Глава Кочубеевского

муниципального района

Ставропольского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Клевцов

(М.П.) (подпись) (расшифровка подписи)