**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

30 декабря 2022 г. с. Кочубеевское № 1473

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

(в редакции постановлений от 13.03.2023 г. № 288, от 04.07.2023 г. № 766, от 22.12.2023 г. № 1507, от 29.12.2023 г. № 1557, от 29.02.2024 г. №164)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"» (в ред. от 09 декабря 2022г.), в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2022 года № 468 «О бюджете Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

2. Постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края:

- от 30 декабря 2021 года № 2206 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»»;

- от 03 марта 2022 года № 238 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2206»;

- от 04 апреля 2022 года № 368 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2206»;

- от 04 июля 2022 года № 744 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2206»;

- от 11 октября 2022 года № 1166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2206»;

- от 27 декабря 2022 года № 1431 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2206», признать утратившими силу.

3. Отделу информатизации и защиты информации администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (Панов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Рогового А.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2023 года.

Глава муниципального округа А.П. Клевцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

от 30 декабря 2022 г. № 1473

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» (далее – программа) |
| Срок реализации программы | 2018 – 2025 годы  с 2018 г. по 2020г. данные предоставлены из муниципальных образований, действующих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Ответственный исполнитель программы | территориальные отделы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, отдел архитектуры и градостроительства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители программы | отдел муниципального хозяйства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел) |
| Участники программы | Заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограмма Программы | «Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) и упорядочение градостроительной деятельности с соблюдением градостроительных и технических регламентов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей программы | Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края;  количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края;  количество утвержденных документов территориального планирования и зонирования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. |
|  |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), за счет средств федерального бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит – 147978,06тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 3480,07 тыс. рублей;  2019 год – 8406,11 тыс. рублей;  2020 год – 15211,06 тыс. рублей;  2021 год – 81659,35 тыс. рублей;  2022 год – 1520,00 тыс. рублей;  2023 год – 24244,77 тыс. рублей;  2024 год – 12856,72тыс. рублей;  2025 год – 300,00 тыс. рублей;  2026 год – 300,00 тыс. рублей.  В том числе средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» всего 147978,06тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 3480,07 тыс. рублей;  2019 год – 8406,11 тыс. рублей;  2020 год – 15211,06 тыс. рублей;  2021 год – 81659,35 тыс. рублей;  2022 год – 1520,00 тыс. рублей;  2023 год – 24244,77 тыс. рублей;  2024 год – 12856,72тыс. рублей;  2025 год – 300,00 тыс. рублей;  2026 год – 300,00 тыс. рублей,  за счет средств Краевого бюджета – 130899,12тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2635,63 тыс. рублей;  2019 год – 5028,59 тыс. рублей;  2020 год – 12924,77 тыс. рублей;  2021 году – 78087,24 тыс. рублей;  2022 году – 0 тыс. рублей;  2023 году – 19678,74 тыс. рублей;  2024 год – 12544,16 тыс. рублей  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей,  за счет средств бюджета муниципального округа – 17078,94тыс. рублей,  в т.ч. по годам:  2018 год – 844,44 тыс. рублей;  2019 год – 3377,51 тыс. рублей;  2020 год – 2286,29 тыс. рублей;  2021 год – 3572,11 тыс. рублей;  2022 год – 1520,00 тыс. рублей;  2023 год – 4566,03 тыс. рублей;  2024 год – 312,56 тыс. рублей;  2025 год – 300,00 тыс. рублей;  2026 год – 300,00 тыс. рублей.  Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в приложении 1 к программе. |
|  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении](#P739) 2 к программе: |
|  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края с 1 единицы в 2018 году до 49 единиц в 2025 году;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края до 21 единицы в 2025 году;  увеличение доли граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кочубеевском  увеличение доли разработанных документов территориального планирования и зонирования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. |

Приоритеты и цели реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

Анализ сферы благоустройства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края показал, что в последние годы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

содействие развитию инвестиционных процессов в области градостроительства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

обеспечение устойчивого развития территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и привлечение инвестиций на основе документов территориального планирования, упорядочение градостроительной деятельности с соблюдением градостроительных и технических регламентов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

упорядочение градостроительной деятельности с соблюдением градостроительных и технических регламентов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

разработка документов территориального планирования и зонирования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

пространственная организация территории Кочубеевского муниципального округа, с целью обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе, формирования благоприятной среды жизнедеятельности для жителей округа.

В то же время в вопросах благоустройства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Приложение

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

ПОДПРОГРАММА

«Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 – 2025 годы  с 2018 г. по 2020г. данные предоставлены из муниципальных образований, действующих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | территориальные отделы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, отдел архитектуры и градостроительства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | отдел муниципального хозяйства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел) |
| Участники подпрограммы | Заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;   |  | | --- | | Предприятия и организации независимо от форм собственности, привлекаемые на конкурсной основе для выполнения работ, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы. | |
| Задачи подпрограммы | Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;  разработка, внесение изменений в документы территориального планирования, зонирования и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |
|  |
|  |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | Количество благоустроенных общественных территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края;  Количество благоустроенных дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края  доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края;  доля разработанных документов территориального планирования и зонирования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. |
|  |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), за счет средств федерального бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит – 147978,06тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 3480,07 тыс. рублей;  2019 год – 8406,10 тыс. рублей;  2020 год – 15211,06 тыс. рублей;  2021 год – 81659,35 тыс. рублей;  2022 год – 1520,00 тыс. рублей;  2023 год – 24244,77 тыс. рублей;  2024 год – 12856,72тыс. рублей;  2025 год – 300,00 тыс. рублей;  2026 год – 300,00 тыс. рублей.  В том числе средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» всего 147978,06тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 3480,07 тыс. рублей;  2019 год – 8406,10 тыс. рублей;  2020 год – 15211,06 тыс. рублей;  2021 год – 81659,35 тыс. рублей;  2022 год – 1520,00 тыс. рублей;  2023 год – 24244,77 тыс. рублей;  2024 год – 12856,72тыс. рублей;  2025 год – 300,00 тыс. рублей;  2026 год – 300,00 тыс. рублей,  за счет средств Краевого бюджета – 130899,12 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2635,63 тыс. рублей;  2019 год – 5028,59 тыс. рублей;  2020 год – 12924,77 тыс. рублей;  2021 году – 78087,24 тыс. рублей;  2022 году – 0 тыс. рублей;  2023 году – 19678,74 тыс. рублей;  2024 год – 12544,16 тыс. рублей  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей,  за счет средств бюджета муниципального округа – 17078,94тыс. рублей,  в т.ч. по годам:  2018 год – 844,44 тыс. рублей;  2019 год – 3377,51 тыс. рублей;  2020 год – 2286,29 тыс. рублей;  2021 год – 3572,11 тыс. рублей;  2022 год – 1520,00 тыс. рублей;  2023 год – 4566,03 тыс. рублей;  2024 год – 312,56 тыс. рублей;  2025 год – 300,00 тыс. рублей;  2026 год – 300,00 тыс. рублей.  Информация об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы, приведена в приложении 1 к программе. |
|  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении](#P739) 2 к программе: |
|  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края с 1 единицы в 2018 году до 49 единиц в 2025 году;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края до 21 единицы в 2025 году;  увеличение доли граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кочубеевском  увеличение доли разработанных документов территориального планирования и зонирования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. |

Характеристика

сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей подпрограммы

Анализ сферы благоустройства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края показал, что в последние годы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт общественных тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края составляет 49 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 01.12.2021 г. составляет 24 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.12.2021г. составляет 25 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 3 к программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, приведена в приложении 4 к программе.

Администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кочубеевского муниципального района, входящие в состав Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения такого контракта в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

предоставления субсидии муниципальному образованию края на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории в соответствии с подпунктом "3" пункта 6 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды (далее - Правила), при которых срок заключения муниципального контракта устанавливается до установленного приказом миндора края срока представления органами местного самоуправления муниципальных образований края документов, предусмотренных пунктами 12 и 15 данных Правил.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Кочубеевского муниципального округа, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края составляет 114 ед., из них

общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01 января 2021 года составляет 21 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении 5 к программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края Ставропольского края возлагается на администрацию Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 6 к программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральными планами муниципальных образований Кочубеевского муниципального района, входящие в состав Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения такого контракта в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения такого контракта продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

предоставления субсидии муниципальному образованию края на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории в соответствии с подпунктом "3" пункта 6 Правил, при которых срок заключения муниципального контракта устанавливается до установленного приказом миндора края срока представления органами местного самоуправления муниципальных образований края документов, предусмотренных пунктами 12 и 15 данных Правил.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми муниципальным образованием Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципальных образований Кочубеевского муниципального района, входящие в состав Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные решениями Совета депутатов муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

Количество объектов недвижимого имущества, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, по состоянию на 2019 год составляет 4 ед.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении 7 к программе.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).

На территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края расположены индивидуальные жилые дома, не соответствующие Правилам благоустройства.

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства.

По состоянию на 15 июля 2021 года на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края расположены 24666 индивидуальных жилых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 24666 индивидуальных жилых домов, из которых 24443 ед. признаны соответствующими Правилам благоустройства, 223 ед. признаны не соответствующими Правилам благоустройства. Между Кочубеевским муниципальным округом Ставропольского края и собственниками индивидуальных жилых домов заключено 29 соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов об их благоустройстве за счет собственников не позднее 2024 года. По состоянию на 2019-2020г. в рамках соглашений приведены в соответствие с Правилами благоустройства 7 индивидуальных жилых домов.

5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, распоряжением администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 20 января 2021г. № 40-р «Об утверждении состава общественной комиссии при администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее – общественная комиссия).

Постановлением администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, от 20 января 2021г. № 64 «Об утверждении положения об общественной комиссии при администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в рамках муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов и формирование современной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края иобщественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 6219 человек, что составляет 11 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, а также для увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края.

Помимо этого, администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году 17351 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края*,* что составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

6. Мероприятия по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработке документов территориального планирования и зонирования.

В соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительная деятельность на территории округа осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивающих устойчивое развитие этих территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно-технических и иных фактов.

Территориальное планирование ведется посредством разработки градостроительной документации на различных территориальных уровнях в виде генерального плана Кочубеевского муниципального округа, правил землепользования застройки Кочубеевского муниципального округа, создающие условия для последующей разработки документов по планировке отдельных частей планировочных структур, кварталов, микрорайонов и иных зон.

Отсутствие документов территориального планирования не позволяет осуществлять миссию стратегии социально-экономического развития муниципального округа.

Целью данных мероприятий является обеспечение устойчивого развития территорий на основе документов территориального планирования.

На 25 декабря 2021 года администрацией муниципального округа утвержден решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Генеральный план Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и вносятся изменения по заявлению юридических и физических лиц на основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для реализации Генерального плана необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

Следующим этапом разрабатываются и утверждаются правила землепользования и застройки Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, которые регламентируются законодательством, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а так же развитию инвестиционных процессов в области градостроительства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

объемы и источники

финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, мероприятия программы | Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы, мероприятию программы | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | бюджет муниципального образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный бюджет), всего | 3480,07 | 8406,10 | 15211,06 | 81659,35 | 1520,00 | 24244,77 | 12856,72 | 300,00 | 300,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 2635,63 | 5028,59 | 12924,77 | 78087,24 | 0,00 | 19678,74 | 12544,16 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 844,44 | 3377,51 | 2286,29 | 3572,11 | 1520,0 | 4566,03 | 312,56 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | муниципальный бюджет, всего | 3480,07 | 8406,10 | 15211,06 | 81659,35 | 1520,00 | 24244,77 | 12856,72 | 300,00 | 300,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 2635,63 | 5028,59 | 12924,77 | 78087,24 | 0,00 | 19678,74 | 12544,16 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 844,44 | 3377,51 | 2286,29 | 3572,11 | 1520,0 | 4566,03 | 312,56 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработка документов территориального планирования и зонирования» | муниципальный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1520,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1520,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | муниципальный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 4912,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды» | муниципальный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды»» | муниципальный бюджет, всего | 3480,07 | 8406,10 | 15211,05 | 81659,35 | 0,00 | 15231,12 | 12556,72 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 2635,63 | 5028,59 | 12924,77 | 78087,24 | 0,00 | 15215,89 | 12544,16 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 844,44 | 3377,51 | 2286,29 | 3572,11 | 0,00 | 15,23 | 12,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | муниципальный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | муниципальный бюджет, всего | 3480,07 | 8406,10 | 15211,05 | 81659,35 | 0,00 | 15231,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, всего | 2635,63 | 5028,59 | 12924,77 | 78087,24 | 0,00 | 15215,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства муниципального бюджета | 844,44 | 3377,51 | 2286,29 | 3572,11 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора достижения цели  программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы по годам | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) и упорядочение градостроительной деятельности с соблюдением градостроительных и технических регламентов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Программы: | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий | процент | 4 | 10 | 18 | 55 | 79 | 87 | 95 | 99 | 100 |
| 2. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | человек | 100 | 2340 | 6219 | 8919 | 11619 | 14319 | 17351 | 17361 | 17365 |
| 3. | Количество утвержденных документов территориального планирования и зонирования | единиц | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| * 1. Подпрограмма: «Формирование и развитие комфортной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатели решения задачи 1 подпрограммы:  количество благоустроенных общественных территорий. | единиц | 2 | 5 | 9 | 27 | 39 | 44 | 47 | 48 | 49 |
| 1.2. | Показатели решения задачи 1 подпрограммы:  количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатели решения задачи 2 подпрограммы: доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных, а также дворовых территорий в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края. | процент | 0,5 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 |
| Задача 3. Разработка, внесение изменений в документы территориального планирования, зонирования и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатели решения задачи 3 подпрограммы:  доля разработанных документов территориального планирования и зонирования в Кочубеевского муниципальном округе Ставропольского края. | процент | - | - | - | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы муниципального образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 год | | |
| 1 | Село Кочубеевское, сквер по улице Советская, 92б | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее «Формирование современной городской среды) |
| 2 | Поселок Тоннельный, зона отдыха | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее «Управление финансами») |
| 2019 год | | |
| 3 | Село Новая Деревня, комплексная спортивная площадка | «Управление финансами» |
| 4 | Село Кочубеевское, центральный парк по ул. Титова, 10 | «Формирование современной городской среды» |
| 5 | село Надзорное «Парковая зона» | «Управление финансами» |
| 2020 год | | |
| 6 | Село Кочубеевское, Прилегающая территория к сельскому дому культуры «Луч» по улице 60 лет Октября, 1б | «Формирование современной городской среды» |
| 7 | Станица Барсуковская, комплексная спортивная площадка по ул. Ленина, 33г | «Управление финансами» |
| 8 | село Новая Деревня, комплексная детская игровая площадка, расположена по адресу: 357022, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Новая Деревня, переулок Спортивный,1А | «Управление финансами» |
| 9 | Поселок Тоннельный, зона отдыха | «Управление финансами» |
| 2021 год | | |
| 10 | Село Кочубеевское, Пешеходная зона по улице Октябрьской революции (от ул. Титова до ул. Ленина) | «Формирование современной городской среды» |
| 11 | Благоустройство парка х. Мищенского | «Управление финансами» |
| 12 | Продолжение благоустройства парковой зоны села Надзорного | «Управление финансами» |
| 13 | Обустройство спортивной площадки в селе Кочубеевском | «Управление финансами» |
| 14 | Обустройство комплексной спортивной площадки в хуторе Прогресс | «Управление финансами» |
| 15 | Обустройство спортивной и детской площадки (уличные тренажеры) в хуторе Родниковский | «Управление финансами» |
| 16 | Обустройство детской площадки в селе Кочубеевском | «Управление финансами» |
| 17 | Размещение детской игровой площадки в селе Казьминском Кочубеевского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 18 | Спортивно-игровая площадка с парковым оборудованием в парковой зоне села Балахоновского Кочубеевского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 19 | Устройство детской игровой площадки по улице Ленина в станице Барсуковской Кочубеевского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 20 | Открытая спортивная площадка аула Карамурзинского Кочубеевского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 21 | Обустройство детской площадки в центре хутора Усть-Невинский Кочубеевского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 22 | Комплексная спортивная площадка в селе Заветное (в районе Дома Культуры) | «Управление финансами» |
| 23 | благоустройство общественной территории «Прилегающая территория к ЦУМу» с. Кочубеевское, улица Братская, 98а» | «Формирование современной городской среды» |
| 24 | благоустройство общественной территории Прилегающая территория к кинотеатру «Спутник» | «Формирование современной городской среды» |
| 25 | Благоустройство улицы Братская (квартала ограниченного ул. Октябрьской революции и ул. Куличенко) по адресу: село Кочубеевское ул. Братская, Кочубеевский район, Ставропольский край | «Благоустройство населенных пунктов и формирование современной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |
| 26 | Благоустройство улицы Советская (квартала ограниченного ул. Октябрьской революции и ул. Куличенко) по адресу: село Кочубеевское ул. Советская, Кочубеевский район, Ставропольский край | «Благоустройство населенных пунктов и формирование современной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |
| 27 | благоустройство парка по адресу: село Казьминское, улица Советская, 70А Кочубеевский район, Ставропольский край | «Благоустройство населенных пунктов и формирование современной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |
| 2022 год | | |
| 28 | Станица Барсуковская, антивандальные тренажеры для взрослых, ул. Ленина ЗЗГ | «Управление финансами» |
| 29 | Станица Беломечетская, детская игровая площадка | «Управление финансами» |
| 30 | Хутор Васильевский, спортивная площадка | «Управление финансами» |
| 31 | Село Заветное, детская игровая площадка по ул. Почтовая, 9 | «Управление финансами» |
| 32 | Село Кочубеевское, общественная территория по ул. Спортивная | «Управление финансами» |
| 33 | Село Кочубеевское, детская площадка по ул. Спортивная | «Управление финансами» |
| 34 | Хутор Мищенский, спортивно-детская площадка | «Управление финансами» |
| 35 | Село Надзорное, парковая зона | «Управление финансами» |
| 36 | Село Новая Деревня, детская площадка и зона отдыха по ул. Ленина, 64 | «Управление финансами» |
| 37 | Обустройство тротуаров по улице Братская в селе Кочубеевском Кочубеевского района Ставропольского края (квартала ограниченного улицами Куличенко -Октябрьской революции ) | «Благоустройство населенных пунктов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |
| 38 | Благоустройство общественной территории по улице Центральная 29 А села Дворцовского Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 39 | Благоустройство улиц села Кочубеевского (ул. Вольная – ул. Октябрьской Революции) | Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций» |
| 2023 год | | |
| 40 | Благоустройство общественной территории «Экологический парк» с. Кочубеевское, улица 60 лет Октября, 1д | «Формирование современной городской среды» |
| 41 | Благоустройство улиц с. Кочубеевское (1-й этап) | «Формирование современной городской среды» |
| 42 | Ограждение кладбища в станице Беломечетской Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 43 | Благоустройство детской и спортивной площадки расположенной по ул. Ленина 36, х. Дегтяревский Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 44 | Село Заветное, территория, прилегающая к Дому культуры по ул. Баркова, 18 | «Управление финансами» |
| 45 | Создание и обустройство спортивной детской игровой площадки по ул. Мирная, 2А. Карамурзинского Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 46 | Село Кочубеевское, территории автобус-ных остановок села | «Управление финансами» |
| 47 | Устройство бадминтонной площадки в селе Кочубеевском Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 2024 год | | |
| 48 | Село Кочубеевское, тротуар по ул. Гага-рина (нечетная сторона) | «Формирование современной городской среды» |
| 49 | Благоустройство парка с. Ивановское: благоустройство, озеленение, монтаж детского игрового и спортивного комплекса, тренажеры | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

объемы и источники

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, всего |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | 0000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | 0000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», всего: |  | | 0,00 | | 3883,76 | 5412,89 | 31764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них: | краевой бюджет | | 0,00 | | 3043,76 | 3866,38 | 19386,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | | 0,00 | | 840,00 | 1546,51 | 12377,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», всего |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», всего |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1) Уличные фонари:

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь*(* | thumb_01-12970 |

2) Скамья:

|  |
| --- |
| Скамья |

3) Урна:

|  |
| --- |
| Урна_1 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) дворовой территории |
| 2018 год | |
|  | - |
| 2019 год | |
|  | - |
| 2020 год | |
| 1 | с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 72 |
| 2021 год | |
|  | - |
| 2022 год | |
| 1 | ст. Барсуковская, ул. Линникова д. 17, д. 19 |
| 2 | Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Заветное, ул. Мира, 54 |
| 3 | с. Кочубеевское, ул. Куличенко, 85 и 85 а |
| 4 | Ставропольский край, Кочубеевский район, село Казьминское, ул. Советская, 60 |
| 5 | Ставропольский край, Кочубеевский район, село Казьминское, ул. Советская, 66 |
| 6 | с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, 98 и 98 а |
| 2023 год | |
| 1 | ст. Барсуковская, ул. Ленина, д. 50 |
| 2 | Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Заветное, ул. Баркова, 7 |
| 3 | с. Ивановское, ул. Чапаева, №№ домов 167,169 |
| 4 | с. Кочубеевское, ул. Фабричная, 6 |
| 2024 год | |
| 1 | Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Балахоновское, ул. Школьная, д. 17А |
| 2 | ст. Барсуковская, ул. Шевченко д. 104, д. 106 |
| 3 | ст. Барсуковская, ул. Шевченко д.97 |
| 4 | Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Заветное, ул. Баркова, 13 |
| 5 | с. Веселое, ул. Советская, №№ домов 22-24 |
| 6 | с. Кочубеевское, ул. Павлова, 3 |
| 7 | пос. Тоннельный, ул. Королева, 58 |
| 8 | пос. Тоннельный, ул. Королева, 60 |
| 9 | пос. Тоннельный, ул. Королева, 47 |
| 10 | село Новая Деревня, ул. Юбилейная, д. 26, д.28 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018 - 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| 1. | с. Кочубеевское, ул. Титова, 13а | ИП Эртель С.Ю. |
| 2. | с. Ивановское ул. Калинина | Долматов Александр Алексеевич |
| 3. | с. Ивановское ул. Юбилейная, 20-в | Саркисян Армине Генрикович |
| 4. | с. Ивановское ул. Юбилейная,15-г | Попов Александр Николаевич |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограммы программы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы по годам | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Цель 1. «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) и упорядочение градостроительной деятельности с соблюдением градостроительных и технических регламентов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Задача 1.«Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2. | Задача 2.«Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3. | Задача 3.«Разработка, внесение изменений в документы территориального планирования, зонирования и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |