П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 мая 2021 г.				с. Кочубеевское				№ 837

О порядке административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

В целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику Кочубеевского муниципального округа, обеспечения благоприятного инвестиционного климата, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Порядок), согласно приложению № 1.

1.2. Форму соглашения о порядке взаимодействия в сфере обеспечения реализации системы административного сопровождения инвестиционного проекта, реализуемого на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, согласно приложению № 2.

2. Определить уполномоченным подразделением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по осуществлению функции административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа  Ставропольского края (далее - уполномоченное подразделение).

3. Отделам, управлениям, комитету администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, территориальным отделам администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в рамках своей компетенции оказывать содействие уполномоченному подразделению в вопросах административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Постановления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края:

от 25 октября 2011 года № 1680 «О порядке рассмотрения и согласования инвестиционных проектов на территории Кочубеевского района»;

от 09 июля 2015 года № 1094 «О механизмах поддержки инвестиционной деятельности в Кочубеевском муниципальном районе Ставропольского края» признать утратившими силу.

5. Отделу информатизации и защите информации администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (Панов) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края О.А. Борзова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности главы

муниципального округа                                                                    А.Н. Роговой

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кочубеевского муниципального

округа Ставропольского края

от 24 мая 2021 г. № 837

Порядок

административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

- Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность действий администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по оказанию содействия улучшения инвестиционного климата Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Кочубеевский муниципальный округ), организационно-техническому обеспечению и оказанию консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа  (далее - сопровождение инвестиционных проектов), направлен на снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов за счет установления механизма взаимодействия инвесторов с администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация Кочубеевского муниципального округа).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

- инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Кочубеевского муниципального округа с использованием собственных и (или) привлеченных средств, в соответствии с действующим законодательством;

- инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

- инвестиционный проект - свод документов, содержащих обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- инвестиционная площадка - свободные земельные участки или производственные площади, на которых возможна реализация инвестиционного проекта, расположенные на территории организаций независимо от организационно-правовой формы, обеспеченные необходимой для реализации инвестиционного проекта инфраструктурой, находящиеся в пределах территории Кочубеевского муниципального округа;

- паспорт инвестиционного проекта - документ, содержащий основную информацию об инициаторе инвестиционного проекта, о технических и финансовых параметрах проекта, участниках проекта, принимаемых ими обязательствах и результатах реализации проекта;

- уполномоченное подразделение - уполномоченное подразделение администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  по осуществлению деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа;

- куратор инвестиционного проекта - лицо, замещающее должность муниципальной службы в уполномоченном подразделении, осуществляющее административное сопровождение инвестиционного проекта;

- участники процесса реализации инвестиционных проектов - инициаторы инвестиционных проектов, администрация Кочубеевского муниципального округа, отделы, управления, комитеты администрации Кочубеевского муниципального округа (далее – структурные подразделения администрации), территориальные отделы администрации Кочубеевского муниципального округа, организации, независимо от их организационно-правовой формы, участвующие в пределах своей компетенции, в тех или иных этапах реализации инвестиционных проектов, от их идеи до окупаемости инвестиционного проекта;

- административное сопровождение инвестиционного проекта - мера муниципальной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, инвесторам, включенных в реестр инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа, или инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа, представляющая собой информационную, консультационную и организационную помощь;

- "дорожная карта" инвестиционного проекта - сценарный план действий инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционного проекта, включающий в себя последовательность и содержание шагов по реализации инвестиционного проекта, в том числе получение необходимых согласований, разрешительных документов в администрации Кочубеевского муниципального округа, иных организациях и учреждениях.

3. Реализация Порядка будет способствовать повышению эффективности:

1) осуществления муниципальной политики в области развития инвестиционной деятельности на территории Кочубеевского муниципального округа, а также соблюдения прав инвесторов;

2) осуществления комплекса мер, включающих экономические и организационные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику Кочубеевского муниципального округа;

3) развития инфраструктуры Кочубеевского муниципального округа;

4) оказания административной поддержки инициаторам инвестиционных проектов и инвесторам.

- Глава 2. Цели административного сопровождения инвестиционных

проектов

4. Административное сопровождение инвестиционных проектов направлено на:

1) сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта;

2) своевременное получение инвестором необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;

3) оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

4) продвижение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа, путем размещения информации на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также при проведении презентаций Кочубеевского муниципального округа.

- Глава 3. Административное сопровождение инвестиционных

проектов на прединвестиционной фазе

5. Началом работы с инвестиционным проектом является поступление в адрес администрации Кочубеевского муниципального округа, в том числе по электронной почте, письменного или устного обращения инициатора инвестиционного проекта (далее - обращение) о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории Кочубеевского муниципального округа.

6. Руководитель уполномоченного подразделения рассматривает поступившее обращение в течение 3 рабочих дней с даты поступления обращения, определяет куратора инвестиционного проекта.

7. Куратор инвестиционного проекта:

1) в течение 3 рабочих дней после его назначения осуществляет следующие действия:

- уведомляет инициатора инвестиционного проекта о получении его обращения;

- сообщает свои контактные данные;

- запрашивает информацию о контактном лице со стороны инициатора инвестиционного проекта;

- запрашивает информацию об инвестиционном проекте:

цели инвестиционного проекта, продукт (услуга) инвестиционного проекта, конкурентные преимущества, требуемый объем инвестиций, срок от начала финансирования до запуска объекта в эксплуатацию, срок окупаемости инвестиционного проекта, ожидаемый социальный и экономический эффект, наличие технико-экономического обоснования или бизнес-плана, наличие предварительных соглашений с инвесторами/кредиторами и т.п.;

паспорт инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- направляет инициатору инвестиционного проекта информацию о Кочубеевском муниципальном округе, запрашиваемую в целях реализации инвестиционного проекта;

- информирует инициатора инвестиционного проекта о возможных формах государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- консультирует инициатора инвестиционного проекта по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые инициатор инвестиционного проекта может использовать при реализации инвестиционного проекта;

- при необходимости запрашивает у инициатора инвестиционного проекта дополнительную информацию об инвестиционном проекте и его реализации;

- в течение 5 рабочих дней после предъявления инициатором инвестиционного проекта требований к инвестиционной площадке осуществляет подбор

информации о наличии в Кочубеевского муниципального округа соответствующих инвестиционных площадок и направляет ему информацию о возможных инвестиционных площадках;

- до принятия инициатором инвестиционного проекта окончательного решения о выборе места размещения (реализации) инвестиционного проекта на территории Кочубеевского муниципального округа осуществляет в рабочем режиме взаимодействие с инициатором инвестиционного проекта по предоставлению ему необходимой дополнительной информации;

- оказывает практическую помощь в формировании пакета документов к заявлению о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа

8. Уполномоченное подразделение:

1) организует (при необходимости) прием и сопровождение инициатора инвестиционного проекта на территории Кочубеевского муниципального округа с целью посещения инвестиционных площадок, организации и проведения переговоров (с участием специалистов администрации Кочубеевского муниципального округа, субъектов естественных монополий, потенциальных партнеров и т.д.);

2) при принятии инициатором инвестиционного проекта решения, о реализации инвестиционного проекта на территории Кочубеевского муниципального округа и направлении в адрес администрации Кочубеевского муниципального округа заявления о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа,  рассматривает заявление и направляет главе Кочубеевского муниципального округа заключение руководителя уполномоченного подразделения с приложением заявления и пакета документов инициатора инвестиционного проекта, для принятия им решения о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа;

3) осуществляет практическую помощь инициатору инвестиционного проекта, включенного в реестр инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа, при составлении "дорожной карты" подготовки и реализации инвестиционного проекта.

- Глава 4. Административное сопровождение инвестиционных

проектов на инвестиционной фазе

9. Инвестор представляет в администрацию Кочубеевского муниципального округа, в том числе по электронной почте:

- заявление инвестора о внесении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа (далее - Заявление);

- паспорт инвестиционного проекта, реализуемого на территории Советского городского округа по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- информацию о контактном лице со стороны инвестора.

10. Уполномоченное подразделение:

- рассматривает поступившее Заявление, в течение 3 рабочих дней с даты, поступления Заявления, определяет куратора инвестиционного проекта, который в течение 3 рабочих дней после его назначения уведомляет инвестора о получении его Заявления, сообщает свои контактные данные, запрашивает (при необходимости) дополнительную информацию об инвестиционном проекте, осуществляет функции административного сопровождения инвестиционного проекта;

- направляет главе Кочубеевского муниципального округа заключение руководителя уполномоченного подразделения с приложением Заявления, паспорта инвестиционного проекта для принятия им решения о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа;

- осуществляет административное сопровождение инвестиционного проекта, включенного в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа, (в рамках действующего законодательства) в течение всего периода его реализации. Сроком окончания административного сопровождения инвестиционного проекта является реализация инвестиционного проекта и исключение его из реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа, или расторжение настоящего Соглашения.

11. Административное сопровождение инвестиционных проектов предоставляется инвесторам на равных условиях в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

12. Уполномоченное подразделение предоставляет административное сопровождение инвестиционных проектов путем проведения следующих мероприятий:

- оказание практической помощи инвестору в составлении "дорожной карты" реализации инвестиционного проекта;

- координация своевременного получения инвестором согласований и разрешительных документов, требуемых для реализации инвестиционного проекта, в администрации Кочубеевского муниципального округа, структурных подразделениях администрации, территориальных отделах администрации Кочубеевского муниципального округа;

- размещение информации об инвестиционном проекте на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- организация оперативных переговоров, встреч, совещаний, консультаций инвестора со специалистами администрации Кочубеевского муниципального округа, структурными подразделениями администрации, территориальными отделами администрации Кочубеевского муниципального округа, направленных на решение проблемных вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

- оказание содействия инвестору в вопросах проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

- информирование инвестора о предоставляемых мерах государственной и муниципальной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края и Кочубеевского муниципального округа;

- иные мероприятия, не противоречащие антимонопольному законодательству.

- Глава 5. Мониторинг и контроль осуществления

административного сопровождения инвестиционных проектов

на прединвестиционной и инвестиционной фазах

13. Уполномоченное подразделение ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным:

- осуществляет мониторинг реализации инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа, на основании представленной инициаторами инвестиционных проектов информации о реализованных шагах "дорожной карты" и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа, на основании информации о ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- направляет главе Кочубеевского муниципального округа сводный мониторинг о реализованных шагах "дорожной карты" инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа, и сводный мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа.

14. Первый заместитель главы администрации Кочубеевского муниципального округа, курирующий вопросы экономического развития Кочубеевского муниципального округа, координирует работу по вопросам реализации инвестиционной политики Кочубеевского муниципального округа, осуществляет контроль за осуществлением административного сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа, а также заключенных с инвесторами соглашений о порядке взаимодействия в сфере обеспечения реализации системы административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа.

______________________

Приложение №1

к Порядку сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

Форма

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, планируемого к реализации

на территории Кочубеевского муниципального округа

Ставропольского края

| Наименование инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Описание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Суть инвестиционного проекта |  |
| 2. | Инициатор инвестиционного проекта (наименование организации, организационно-правовая форма, форма собственности, адрес, контактная информация) |  |
| 3. | Место реализации инвестиционного проекта |  |
| 4. | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект |  |
| 5. | Общая стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.) |  |
| 6. | Объем инвестиций по годам реализации (млн. руб.) |  |
| 7. | Предполагаемый срок реализации инвестиционного проекта |  |
| 8. | Количество создаваемых рабочих мест |  |
| 9. | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) |  |
| 10. | Форма финансирования (собственные средства, заемные средства, привлеченные средства, в том числе бюджетные и внебюджетные) |  |
| 11. | Планируемая к выпуску продукция, услуги |  |
| 12. | Наличие земельного участка для реализации инвестиционного проекта: |  |
| 12.1. | Площадь, состояние земельно-правовых отношений (собственность, аренда, этапы согласования, перевода из одной категории в другую, иное) |  |
| 12.2. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 13. | Инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта: |  |
| 13.1. | Наличие автомобильных подъездных путей к объекту |  |
| 13.2. | Удаленность от автомагистралей федерального (краевого) значения |  |
| 13.3. | Газоснабжение (удаленность, мощность) |  |
| 13.4. | Электроснабжение (удаленность, мощность) |  |
| 13.5. | Водоснабжение (удаленность, мощность) |  |
| 14. | Потребность в дополнительном инфраструктурном обеспечении инвестиционного проекта |  |

Приложение №2

к Порядку сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, реализуемого на территории

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

| Наименование инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Описание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Суть инвестиционного проекта |  |
| 2. | Инициатор инвестиционного проекта (наименование организации, организационно-правовая форма, форма собственности, адрес контактная информация) |  |
| 3. | Место реализации инвестиционного проекта |  |
| 4. | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект |  |
| 5. | Общая стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) |  |
| 6. | Объем инвестиций по годам реализации (млн руб.) |  |
| 7. | Срок окупаемости инвестиционного проекта |  |
| 8. | Срок реализации инвестиционного проекта |  |
| 9. | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) |  |
| 10. | Форма финансирования (собственные средства, заемные средства, привлеченные средства, в том числе бюджетные и внебюджетные) |  |
| 11. | Наличие земельного участка для реализации инвестиционного проекта: |  |
| 11.1. | Площадь, состояние земельно-правовых отношений (собственность, аренда, этапы согласования, перевода из одной категории в другую, иное) |  |
| 11.2. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 12. | Планируемая к выпуску продукция, услуги |  |
| 13. | Инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта |  |
| 14. | Количество создаваемых рабочих мест (всего, в том числе по годам) |  |

Приложение №3

к Порядку сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации инвестиционного проекта на территории

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

| Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Описание |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Инициатор инвестиционного проекта (наименование организации, организационно-правовая форма, форма собственности, адрес местонахождения, контактная информация) |  |  |
| 2. | Срок реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 3. | Количество созданных рабочих мест (созданных рабочих мест на отчетную дату, в том числе за отчетный период) |  |  |
| 4. | Краткое описание инвестиционного проекта |  |  |
| 5. | Стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.), всего, в том числе по годам реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 6. | Источники финансирования (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) |  |  |
| 7. | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект |  |  |
| 8. | Место реализации инвестиционного проекта (адрес, местоположение) |  |  |
| 9. | Предполагаемый срок окупаемости инвестиционного проекта |  |  |
| 10. | Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) |  |  |
| 11. | Наличие земельного участка (наличие земельного участка в собственности или в аренде, решение о предварительном согласовании места размещения объекта, решение о предоставлении земельного участка под строительство, решение о переводе земельного участка из одной категории в другую, иное) |  |  |
| 12. | Имеющаяся (требуемая) инфраструктура для реализации инвестиционного проекта (транспортная, инженерная) |  |  |
| 13. | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) |  |  |
| 14. | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. руб.) |  |  |
| 15. | Проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 16. | Объем налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края (за отчетный год) |  |  |
| 17. | Объем налоговых поступлений в бюджет Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (за отчетный год) |  |  |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кочубеевского муниципального

округа Ставропольского края

от 24 мая 2021 г. № 837

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ____

о порядке взаимодействия в сфере обеспечения реализации

системы административного сопровождения инвестиционного

проекта, реализуемого на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

с. Кочубеевское                                                              "___" __________ 20__ г.

В целях реализации постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  от __________ № ___ " О порядке административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края" и в рамках создания благоприятного климата для развития инвестиционной и инновационной деятельности на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальный округ), администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация муниципального округа) в лице главы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Клевцова Алексея Павловича, действующего на основании Устава Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, принятого решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 20 ноября 2020 г. N 33 " О принятии Устава Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края" и __________________________ (далее - Инвестор) в лице _______________________, действующего на основании ____________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации Инвестором на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края инвестиционного проекта "____________________" (далее - инвестиционный проект).

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В целях реализации Соглашения по взаимной договоренности Сторон:

2.1. Инвестор обязуется:

- обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта;

- предоставить в течение месяца после заключения Соглашения "дорожную карту" инвестиционного проекта, включающую в себя последовательность и содержание шагов по реализации инвестиционного проекта, в том числе получение необходимых согласований, разрешительных документов в администрации муниципального округа, иных организациях, а также информацию о контактном лице Инвестора;

- ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в адрес администрации муниципального округа информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, согласно приложению № 1 к Порядку сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

- уведомлять администрацию муниципального округа о корректировке объемов инвестиций и сроков реализации инвестиционного проекта в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о корректировке объемов инвестиций и сроков реализации инвестиционного проекта;

- уведомлять администрацию муниципального округа о своей реорганизации (ликвидации) в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации).

2.2. Инвестор имеет право:

- заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации инвестиционного проекта, с третьими лицами, привлекать дополнительные средства и ресурсы;

- корректировать объемы инвестиций и сроки реализации инвестиционного проекта;

- инициировать проведение на уровне администрации муниципального округа оперативных переговоров, встреч, совещаний, консультаций Инвестора со специалистами администрации муниципального округа, в том числе представителей территориальных отделов администрации муниципального округа, направленных на решение проблемных вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.

2.3. Администрация муниципального округа обязуется:

- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная деятельность не противоречит условиям Соглашения;

- содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

- оказывать практическую помощь Инвестору в составлении (при необходимости) "дорожной карты" реализации инвестиционного проекта;

- координировать своевременное получение Инвестором согласований и разрешительных документов, требуемых для реализации инвестиционного проекта, в администрации муниципального округа, в том числе в территориальных отделах администрации муниципального округа;

- организовывать оперативные переговоры, встречи, совещания, консультации Инвестора со специалистами администрации муниципального округа, в том числе территориальных отделов администрации муниципального округа, иных организаций, направленные на решение проблемных вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

- осуществлять информирование Инвестора о предоставляемых мерах государственной и муниципальной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края и муниципального округа;

- определить куратора инвестиционного проекта, осуществляющего административное сопровождение инвестиционного проекта;

- оказывать содействие Инвестору в вопросах проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, осуществлять иные мероприятия, направленные на реализацию инвестиционного проекта, не противоречащие антимонопольному законодательству.

2.5. Администрация муниципального округа имеет право:

- размещать информацию об инвестиционном проекте в реестре инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального округа;

- получать от Инвестора информацию о ходе реализации инвестиционного проекта и документацию, необходимую для исполнения и проверки соблюдения условий Соглашения.

- 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока реализации инвестиционного проекта.

- 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон.

4.2. Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке в следующих случаях:

4.2.1. По инициативе администрации муниципального округа:

- если Инвестор не представляет в администрацию муниципального округа информацию в сроки, установленные пунктом 2.1 Соглашения, или представляет недостоверную информацию;

- если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания Соглашения следует, что инвестиционный проект не реализуется по причинам, зависящим от Инвестора;

- в случае невыполнения Инвестором условий Соглашения по срокам и объемам инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.

4.2.2. По инициативе Инвестора:

- если администрация муниципального округа осуществляет действия, препятствующие или затрудняющие реализацию инвестиционного проекта;

- если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания Соглашения следует, что инвестиционный проект не реализуется по причинам, зависящим от администрации муниципального округа.

- 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением Соглашения, должны решаться путем переговоров между Сторонами.

5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они могут решаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. В случае возникновения в период действия Соглашения форс-мажорных обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, запрещения экспорта и (или) импорта и иных форс-мажорных обстоятельств), препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10 календарных дней.

6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении которых Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.

- 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Любые изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с даты подписания их Сторонами.

Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, которые имеют одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон:

| Администрация муниципального округа: | Инвестор: |
| --- | --- |